PAGE  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЗНАКАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2011-2020 ГГ.

Азнакаевский муниципальный район

2010г.
Содержание
Паспорт целевой программы…………………………………………………………………
Экономические и социальные предпосылки разработки программы…………………
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………
Основные цели и задачи программы……………………………………………………….
Основные направления энергосбережения………………………………………………
Сроки и этапы реализации программы……………………………………………………
Основные индикаторы Программы «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АЗНАКАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»……………………………………………………………………………………….
Система программных мероприятий………………………………………………………
ЧАСТЬ 1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ………………………………………
1.1.Характеристика топливно-энергетического комплекса Азнакаевского муниципального района……………………………………………………………………...
1.1.1 Существующее состояние  источников тепла и тепловых сетей г. Азнакаево 

и Азнакаевского района ……………………………………………………………………..
1.2. Водоснабжение Азнакаевского муниципального района…………………………
1.3.Электроснабжение Азнакаевского муниципального района……………………...
1.4.Газоснабжение Азнакаевского муниципального района…………………………..
ЧАСТЬ 2. СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК ВБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ……………………………………………………………………………………….
2.1.1 Характеристика основных энергоресурсопотребляющих бюджетных организаций…………………………………………………………………………………….
2.2  Информация об установленных приборах учета энергоресурсов в муниципальных  учреждениях Азнакаевского муниципального района 

на 01.01.2010г. ……………………………………………………………………………….. 

2.2.1 МБУЗ Азнакаевская центральная районная больница …………………………..….
2.2.2 МУ культуры Азнакаевского муниципального района ………………………………..
2.2.3 МУ образования Азнакаевского муниципального района ……………………..……
2.2.4 МУ по физической культуре, спорту и туризму..........................................…………
ЧАСТЬ 3. ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АЗНАКАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ………………………………………………………………
4.ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ…………………………………………..
4.1. Ресурсное обеспечение мероприятий ПРОГРАММЫ……………………………..
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ………………………………………………………………………………….
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ……………………………………………………………….
6.1.Основные программные мероприятия. Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект Азнакаевской центральной больницы……………………………………………………………………………………….
6.2.Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015г.г. Муниципального учреждения культуры………………………………………………………………………………………..
6.3.Основные программные мероприятия. Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект Муниципального учреждения образования……………………………………………………………………………………

6.4 Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015 гг. в муниципальных 

учреждениях по физической культуре и спорту …………………………………………

6.5 Перечень первоочередных мероприятий по Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015  г.г.  предприятий жилищно-коммунальной сферы………………………………………………………………………..

6.5.1 Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015  г.г.  Азнакаевского филиала ОАО «Водоканалсервис»…………………………………………………………………………..
6.5.2 Перечень первоочередных энергосберегающих мероприятий на 2011-2015гг по Актюбинскому МПП ЖКХ - филиал ОАО "Водоканалсервис" …………………….
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ..
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ……………………………………………………………
Юридические и правовые документы, используемые при разработке Программы…………………

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	Комплексная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе»  (далее - Программа)

	Дата принятия решения  о  разработке  программы
	Распоряжение руководителя исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района №     от

	Заказчик                       
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

	Заказчик-координатор            
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

	Ответственный  за разработку Программы
	Заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию С.А.Афанасьев

	Основные разработчики программы                 
	Рабочая группа по разработке программы,

Отдел территориального развития исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района,
исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района, 
МУ Департамент ЖКХ и благоустройства Азнакаевского муниципального района РТ

МУ образования Азнакаевского муниципального района,
МБУЗ Азнакаевская центральная районная больница,
Муниципальное учреждение культуры Азнакаевского муниципального района,
Муниципальное учреждение по физической культуре, спорту и туризму. 

	Цели и задачи программы                         
	Реализация основных требований Федерального Закона от 29 ноября 2009г. №261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на энергоснабжение жилищно-коммунальной и бюджетной сферы.

	Сроки и этапы реализации программы              
	Первый этап - 2011 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий, проведение конкурсного отбора энергосберегающих проектов.

Второй этап – 2012-2015 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм.

	Перечень основных мероприятий                        
	Перечень мероприятий:

 «Энергосбережения Муниципального учреждения образования»;
«Энергосбережения Азнакаевской районной больницы;
«Энергосбережения Муниципального учреждения по физической культуре, спорту и туризму»;
«Энергосбережения Муниципальных учреждений культуры»;
 жилищно-коммунальной сферы 


	Система организации контроля за выполнением Программы
	Районный Совет Азнакаевского муниципального района

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

	Объемы и источники финансирования

 
	Объём финансирования Программы составляет 555,1* млн. рублей, в том числе 26,4** млн. рублей - средства муниципального бюджета;

- 528,7**³ млн.руб. -собственные и заемные средства учреждений, предприятий всех форм собственности, средства адресной муниципальной Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, средства собственников жилья.
Источники финансирования:                            
- Средства бюджета Республики Татарстан,
муниципального бюджета и другие источники, не запрещенные действующим законодательством;                                  
- собственные и заемные средства учреждений,
предприятий всех форм собственности.                     
Объем и источники финансирования мероприятий
Программы уточняются ежегодно. 

	Планируемые результаты                         

	В результате выполнения Программы  запускаются финансово-экономические механизмы  реализации проектов и программ энергоресурсосбережения.
Сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы района ежегодно не менее чем на 3% в 2011 - 2015 годах. И не менее 15%  за период до 2015 года.
Получить экономию не менее 18,6_млн.руб. в бюджетном секторе;
Не менее 87,5 млн.руб. в жилищно-коммунальном хозяйстве.


	Перечень основных терминов, используемых в Программе
	-энергетический ресурс- носитель энергии, энергия которого используется при осуществлении медицинской и хозяйственной деятельности медицинского учреждения, а также вид энергии (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, холодная вода, горячая вода);
-энергосбережение- реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема выполненных работ, оказанных услуг);
-энергетическая эффективность- отношение затрат энергетических ресурсов к характеристикам объекта, на которых они использовались;

-энергетическое обследование- сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
- энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

-регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);




*объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований республиканского бюджета на текущий финансовый год, начиная с 2011 года;

**выделение средств из местных бюджетов производится в соответствии с принятыми муниципальными целевыми программами, начиная с 2011 года;

***средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам, средства инвесторов, заемные средства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

23.11.2009 принят Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон ставит задачи по реализации мероприятий, направленных на снижение энергетических издержек, а именно:
- с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, природного газа, мазута, дизельного и иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема, фактически потребленного им в 2009 году, каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;

- до 01 января 2011 года собственники зданий, строений сооружений и иных объектов при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- до 15 мая 2010 года организации с участием государства, в т.ч. государственные и муниципальные учреждения обязаны принять программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организации с участием государства, в т.ч. государственные и муниципальные учреждения обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

В целях решения задач, поставленных в законе, разработана Программа «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в Азнакаевском муниципальном районе» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.    
Программа предусматривает формирование на 2011-2015 годы основных направлений политики органов местного самоуправления Азнакаевского муниципального района в сфере эффективного использования энергетических ресурсов в соответствии с федеральным и районным законодательством.

Реализация Программы позволит:

· внедрить современные энергосберегающие технологии; 

· контролировать количество и качество потребляемой энергии, создавать условия для её экономии; 

· снизить затраты бюджета Азнакаевского муниципального района и населения на коммунальные услуги; 

· обеспечить экономическую заинтересованность энергопотребителей в экономии энергетических ресурсов; 

· обеспечить улучшение экологической обстановки и повышение экологической безопасности в городе.

ВВЕДЕНИЕ

Азнакаевский муниципальный район занимает территорию 2168,65 кв. км и входит в юго-восточный промышленный район. Граничит на севере с Сармановским и Муслимовским районами, на западе с Альметьевским, на юге Бугульминским и Бавлинским  районами, на востоке с Республикой Башкортостан.

Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 180км от г. Набережные Челны.

В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и 26 сельских поселений. Район расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 200-220м, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину. 

Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется – ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и для Азнакаевского муниципального района в частности. 

Программа разработана во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года субъектам Российской Федерации о разработке и принятии комплексных программ по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению  энергетических издержек в бюджетном секторе.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется − ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района. 

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов 

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов в 2011 – 2020 годах должны быть достигнуты результаты по:

экономии всех видов энергоресурсов при потреблении энергии;

сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

развитию рынка энергосервисных услуг;

вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Азнакаевского муниципального района, городских и сельских поселений Азнакаевского муниципального района за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

За последние годы в Азнакаевского муниципального района предпринят ряд шагов по энергосбережению. Так с 1997 года в Азнакаевского муниципального района ведется централизованное оснащение средствами учета расхода энергоресурсов и воды объектов бюджетной сферы. 

В Азнакаевского муниципального района активно ведутся работы по газификации и модернизации инженерной инфраструктуры. 

Реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры ежегодного снижения энергопотребления. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Реализация политики энергосбережения на территории Азнакаевского муниципального района, основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета  Азнакаевского муниципального района. В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение тепловой энергии, на муниципальных объектах ЖКХ, жилищного фонда и социальной сферы.
Целями Программы являются:

определение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для учреждений, финансируемых местными бюджетами и составление энергетических паспортов учреждений (далее – ЭП);

- проведение энергетических обследований (энергоаудитов) бюджетных учреждений;

          - снижение потерь тепловой и электрической энергии; 

          - повышение надежности работы энергетического комплекса Азнакаевского муниципального района.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач: 

оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и муниципального жилищного фонда; 

          - применение новых современных технологий в процессе эксплуатации городских инженерных коммуникаций; 

          - реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства;

          - создание системы контроля за энергопотреблением, в том числе:

а) оснащение приборами учета тепловой энергии центральных тепловых пунктов и насосных станций на границе раздела с ОАО «Водоканалсервис»;

б) установка приборов учета и автоматики регулирования тепла на муниципальных объектах;

в) оснащение приборами учета тепловой энергии и воды муниципальных котельных.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом уже имеющейся в районе практики энергосбережения. Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе программно-целевым методом являются: 
комплексный подход к решению задачи энергосбережения; 

· распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы; 

· эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы; 

· целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий. 

Основные направления энергосбережения

Цели Программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета. Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что приоритетными следует считать следующие направления:

Энергоаудит. Проведение энергетических обследований объектов муниципальной сферы.

Энергоучет. Оснащение приборами учета жилищного фонда и муниципальных предприятий бюджетной сферы.

Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

Тепловая изоляция.

Модернизация систем центрального теплоснабжения.

Стимулирование энергосберегающих проектов.

Пропаганда энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2011 года по  2020 год и разделены на два основных этапа. 
I этап. Основные усилия в 2011 году будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в Азнакаевском муниципальном районе, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Программы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов. В 2010 году должны быть сформированы и утверждены муниципальные и программы хозяйствующих субъектов. 

Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности экономики Азнакаевского муниципального района и сокращению  энергетических издержек в бюджетном секторе даны в приложении 1 к Программе.

II этап  охватывает 2012 − 2020 годы, когда реализуются основные мероприятия Программы. Перечень реализуемых мероприятий ежегодно утверждается постановлением руководителя исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района. 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АЗНАКАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

	№№ п/п
	Наименование индикатора
	Значение индикатора

	
	
	2009г
факт.
	2010г. оценка
	2011г. план
	2012г. план
	2013г. план
	2014г план
	2015г.
план.
	2020г. план

	11
	доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории образования; 
	99,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории образования;
	40
	60
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории образования
	80
	85
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории образования
	70
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	55
	экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс.кВт.ч.
	-----
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	269,2

	66
	экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс.руб.
	-----
	682,0
	750,2
	825,2
	907,7
	998,5
	1098,4
	1153,3

	77
	экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс.Гкал
	-----
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	88
	экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс.руб.
	-----
	862,0
	948,2
	1043,2
	1147,3
	1262,1
	1388,3
	1457,7


	99
	экономия воды в натуральном выражении, тыс.куб.м.
	-----
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	16,1

	110
	экономия воды в стоимостном выражении. тыс.руб.
	-----
	539,3
	593,2
	652,5
	717,8
	789,5
	868,5
	1302,9

	111
	экономия природного газа в натуральном выражении, тыс.куб.м.
	-----
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	115,5

	112
	экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс.руб.
	----
	330,0
	363,0
	399,3
	439,2
	483,2
	531,5
	5 58,0

	113
	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 9,456
	9,420
	9,404
	9,402
	9,400
	9,399
	9,398
	9,397

	114
	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	0,826
	0,588
	0,585
	0,582
	0,575
	0,570
	0,560
	0,0

	115
	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
	_
	0,036
	0,016
	0,002
	0,002
	0,001
	0,001
	0,002

	116
	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади
	    --
	0,238
	0,003
	0,003
	0,007
	0,005
	0,010
	0,56

	117
	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 
	77,52
	83,33
	84,83
	84,69
	83,994
	83994
	83,994
	82,600

	118
	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 
	3833
	     0
	    0
	    0
	     0
	     0
	   0
	   0

	119
	изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	0,02
	     0
	    0
	    0
	     0
	    0
	     0
	   0

	220
	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
	1131,6
	1129,2
	1085,6
	1078,3
	1070,4
	1062,6
	1057,5
	1055,4

	221
	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
	     0
	     0
	     0
	     0
	     0
	    0
	     0
	     0

	222
	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования, %
	   100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100

	223
	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования,%
	   100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	   100

	224
	доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования, %
	   92,0
	100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	   100

	225
	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории образования
	   100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	  100
	   100

	226
	доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета территориального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	     0
	       0
	   40
	   60
	    100
	    100
	    100
	   100

	227
	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования
	  97,8
	  98,0
	  99,7
	   99,9
	  99,9
	   100,0
	   100,0
	  100,0

	228
	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования
	   100,0
	 100,0
	 100,0
	 100,0
	  100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	229
	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории образования (за исключением многоквартирных домов)(общежития)
	    0
	   0
	    0
	53,6
	55,5
	55,5
	  100
	  100

	330
	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования,%
	8,40
	60,0
	65,6
	97,0,0
	  97,5
	 98,0
	  98,1
	 100,0

	331
	доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования; %, (общежитие)
	   15,7
	   16,1
	  19,1
	  21,3
	 23,8
	  26,3
	  28,6
	  38,4

	332
	доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования, %
	   18,9
	  60,0
	80,0
	  99,6
	  100,0
	  100,0
	   100,0
	  100,0

	333
	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования, %
	74,8
	75,0
	75,0
	80,5
	90,0
	95,0
	95,0
	99,1

	334
	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории образования;%
	7,0
	8,0
	8,0
	10,0
	30,0
	40,0
	80,0
	100

	335
	число жилых многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	      0
	     0
	   30
	    100
	   150
	   200
	   250
	     358

	336
	доля жилых многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;
	      0
	     0
	     8,49
	   28,2
	   42,2
	    56,2
	  70,0
	100,0

	337
	удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.;
	0,104
	0,08
	0,05
	0,005
	0,006
	  0,005
	  0,003
	  0,003

	338
	Отношение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (норматив потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	    0,52
	   0,41
	0,28
	   0,03
	   0,03
	   0,03
	   0,03
	    0,02

	339
	удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб.м./кв.м.
	1,3
	1,2
	1,0
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0

	440
	удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	2,0
	1,4
	1,1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4

	441
	удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	25,3
	25,8
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0

	442
	удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	54,6
	52,3
	27,14
	   14,0
	   8,00
	    5,00
	   3,0
	   2,90

	443
	удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 180,14
	  180,1
	  180,0
	160,58
	141,78
	136,35
	106,55
	106,00

	444
	удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	   --
	     1,59
	  1,16
	    1,09
	    0,47
	    0,47
	    0,46
	   0,42

	445
	изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газа на выработку тепла, куб.м./ Гкал.;
	  134,0
	136,0
	 136,0
	 136,0
	136,0
	136,0
	136,0
	136,0

	
	- электроэнергии на выработку тепла, кВт/Гкал;
	   12,5
	12,3
	 12,2
	  12,1
	12,1
	12,1
	132,1
	12,1

	446
	динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
	   16,3
	 16,2
	 16,0
	  16,0
	15,9
	15,8
	15,7
	15,0

	447
	динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	  19,9
	 19,9
	 19,7
	  19,7
	19,6
	19,6
	19,5
	19,0

	448
	динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды кВТ/куб.м.
	   1,7
	 1,50
	  1,5
	   1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий на 2010-2012 годы Программы приведён в приложении 1 к Программе.

Основными принципами реализации Программы являются:

комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

поэтапность реализации;

консолидация действий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;

привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Азнакаевского муниципального района всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства кредитных организаций;

обеспечение основных стандартов энергопотребления. 

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний. 

Перечень подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке в 2011 году нормативно-правовых, нормативно-технических документов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 2 к Программе.

В ходе реализации Программы планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории Азнакаевского муниципального района;

энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов, за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории Азнакаевского муниципального района, систематизация и обобщение полученных данных;

установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на основании федерального законодательства.

Бюджетным учреждениям и государственным унитарным предприятиям, снизившим потребление энергетических ресурсов в результате осуществления энергосберегающих мероприятий, сохраняется базовый уровень натуральных лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий на один год.

Программа состоит из трех частей:

Часть 1. Энергосбережение в сфере ЖКХ.

Область реализации программных мероприятий: энергосбережение в коммунальной энергетике, газоснабжении, водоснабжении и при эксплуатации жилищного фонда Азнакаевского муниципального района. 
Часть 2. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе. 

Область реализации программных мероприятий: объекты Азнакаевского муниципального района. 

Часть 3. Пропаганда энергосбережения в Азнакаевском муниципальном районе. Область реализации программных мероприятий: популяризация энергосбережения среди населения. 

ЧАСТЬ 1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ЖКХ

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования ЖКХ и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических, где эта проблема стоит особенно остро. Перечень основных мероприятий и финансовые затраты на их исполнение , приведены в приложении 4 Программы.
Основными задачами в сфере ЖКХ являются:

снижение удельных  показателей  потребления  электрической,  тепловой энергии, воды и природного газа; 

сокращение потерь тепловой и электрической энергии,  воды и  природного газа; 

вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;

стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды. 

Исходным пунктом внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента является организация приборного учета потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

Одна из основных задач – сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.

Механизмы стимулирования энергосбережения в ЖКХ. 

За счёт грамотного построения правовых норм и организационных механизмов необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью. Предусматривается создание механизмов мотивации управляющих компаний в повышении комфортности проживания и эффективности использования поставляемых коммунальных ресурсов, разработка правовых норм, определяющих энергосервис как один из видов коммунальных услуг, и выведение энергосервисных компаний на рынок оказания коммунальных услуг.

При капитальных ремонтах жилых домов требуется максимально использовать комплекс технических мер по повышению эффективности потребления ТЭР, в состав которого должны входить:

использование современных оконных конструкций; 

утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей; 

установка теплоотражателей за отопительными приборами; 

замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования; 

использование многотарифных счетчиков электрической энергии; 

модернизация тепловых пунктов; 

установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя; 

использование современных санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; 

реконструкция водопроводных сетей; 

остекление лоджий и балконов в зданиях; 

теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения (далее именуется − ГВС) в неотапливаемых подвалах и на чердаках; 

снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем; 

установка терморегуляторов на приборах отопления; 

установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий; 

организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов. 

Наибольшие резервы экономии энергоресурсов сосредоточены в процессе обеспечения потребителей теплом. В Азнакаевском муниципальном районе в тепловых сетях теряется более 35,1 тыс.  Гкал тепловой энергии в год.

Определение фактических нагрузок и потерь должно быть составной частью разработки общего топливно-энергетического баланса муниципального образования. 

Приведение тепловых потерь к нормативным значениям, помимо экономии тепловой энергии и снижения затрат электроэнергии на ее транспорт, обеспечит высвобождение тепловой мощности. При этом может исчезнуть необходимость строительства новых источников тепла. 

Таким образом, при оценке экономической эффективности при прокладке участков тепловых сетей должны учитываться не только сэкономленное тепло, но и капитальные затраты на строительство новых теплоисточников.

В практику теплоснабжающих организаций необходимо ввести анализ состояния тепловых сетей не только по показателю отношения потерь тепловой энергии к отпуску, но и по показателю отношения фактических потерь к нормативным. 

Основными методами снижения потерь в тепловых сетях являются:

периодическая диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;

осушение каналов;

замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;

прочистка дренажей;

восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах;

обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды;

организация электрохимзащиты трубопроводов;

восстановление гидроизоляции стыков плит перекрытий;

вентиляция каналов и камер;

применение улучшенных трубных сталей и неметаллических трубопроводов; 

организация определения в режиме реального времени фактических потерь тепловой энергии в магистральных тепловых сетях по данным приборов учета тепловой энергии на тепловой станции и у потребителей с целью оперативного принятия решений по устранению причин возникновения повышенных потерь;

усиление надзора при проведении аварийно-восстановительных работ со стороны административно-технических инспекций;

перевод теплоснабжения потребителей с центральных на индивидуальные тепловые пункты.

Необходимо изменить приоритеты в расходовании средств с замены участков тепловых сетей с трубами, поврежденными в процессе эксплуатации или летней опрессовки, на предотвращение образования разрывов путем контроля скорости коррозии труб и принятия мер по ее снижению.

Управление реализацией программных мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере невозможно без создания системы мониторинга энергопотребления, основной задачей которого является создание и информационное обеспечение системы управления энергоэффективностью в жилищно-коммунальной сфере. 

Перспективным является создание информационной системы мониторинга и управления ЖКХ на основе организации единого информационного пространства, позволяющего в режиме реального времени использовать информацию о процессах и показателях ЖКХ.

1.1.Характеристика топливно-энергетического комплекса Азнакаевского муниципального района

Целью проведения энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение платежей населения за счет экономии потребляемых энергоресурсов.

Основные характеристики для расчета теплопотребления

Таблица

	Климат  
	 умеренно-континентальный

	Средняя температура января ,  град -
	-13,9

	Средняя температура июля, град,      
	+20

	Отопительный период   
	220  дней

	Средняя температура отопительного периода    
	6,3 дней

	Средняя температура самого холодного месяца,  град, 
	-19

	Расчетная температура для проектирования отопления  
	-33

	Расчетная температура для проектирования вентиляции  
	-19

	Повторяемость температуры наружного воздуха в отопительный период
	

	Температура, С
	-40
	-35
	-30
	-25
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	5
	Всего

	Часы
	1
	20
	88
	226
	471
	751
	972
	1106
	932
	761
	часов


В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:

- средств населения;

- средств управляющих компаний;

- средств инвесторов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения  Азнакаевского муниципального района. Развитие экономики и социальной сферы  Азнакаевского муниципального района, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы городских инженерных коммуникаций.

Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2010 составляет 1 млн.447 тыс.40 кв. м и характеризуется высоким уровнем благоустройства: 79,2% жилых помещений оборудовано водопроводом, 70,7% - горячим водоснабжением -,63% - канализацией, 70,7% - центральным отоплением, 98,6% - газом. 

Теплоснабжение как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов. Снабжение потребителей района теплом осуществляется в основном с 10  котельных - ОАО «АПТС» и ОАО «Актюбинское МППЖКХ».  Потребность района в теплоэнергии составляет 263,63 тыс. Гкал в год, из них 156,9 тыс.  Гкал – потребление жилищно-коммунального сектора или 59,5 % от общего потребления тепловой энергии. Бюджетными учреждениями района потребляется 52,6 тыс.Гкал. в год или .20%. К настоящему моменту износ оборудования  тепловых сетей составляет - 64% (г.Азнакаево) и 73% -(п.г.т.Актюбинский). 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 68, 922 км. Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.  

Реализация мероприятий, предусмотренных в данной Программе, по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, особенно расположенных на конечных участках сети, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети. 
1.1.1 Существующее состояние  источников тепла и тепловых сетей
г. Азнакаево и Азнакаевского района

г. Азнакаево:
Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального и промышленного сектора и осуществляется от центральной котельной,  Пиковой котельной, квартальной  котельной.

Отопление промзоны  предприятии ОАО «Татнефть»,   МСОШ №1  и МСОШ №9   производится котельной № 4  (Котельная промбазы),  АБЗ  УАД и ДРСУ от котельной очистных сооружении.

Теплоносителем является:   - горячая вода t =95-70 град.С. 

Паровые котлы  котельной 1-ой очереди с котлами ДКВР 10/13 в эксплуатации с 1987 года,2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13 с 1976 года.. Учитывая срок службы паровых котлов 20 лет, возникает необходимость замены котлов.

Присоединение потребителей  производится по одноконтурной схеме.    Регулирование тепла качественное. Система теплоснабжения–закрытая. Максимальный диаметр тепловых сетей Д =600мм.

Снабжение промышленных и коммунально-бытовых предприятии города насыщенным паром и снабжение города горячей водой осуществляется  котельной №2 с двумя паровыми котлами ДКВР 20/13 и с тремя  котлами ДКВР 20/13 переведенных на водогрейный режим.

          Общая протяженность тепловых сетей 92,56  км, в том числе магистральных  - 30,5 км.

          Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная и надземная. Состояние тепловых сетей – удовлетворительное.

          Износ тепловых сетей  составляет на 1. 1.2010 г. составляет  64%.

          Система топливоснабжения.

          Основным видом топлива является природный газ. 

          Подача природного газа в город осуществляется от  магистрального газопровода «Уренгой-Новопсковск » - (ответвление на Азнакаево).

          Резервного топлива городские котельные  не имеют, в настоящее время институтом «ТатНИПИнефть» разработан проект подачи в центральную котельную попутного нефтяного газа в качестве резервного топлива.

          Наличие ремонтно-эксплуатационной базы:

          В настоящее время Азнакаевское предприятие тепловых сетей имеет ремонтно-эксплуатационную базу, оснащенную необходимым оборудованием и транспортными средствами для проведения ремонтных работ и качественного обслуживания котельных и тепловых сетей города.
Характеристика действующих котельных  г. Азнакаево
                                                                                                                                                                                               Таблица 

	                                                                                                                   N п/п
	Наименование предприятия
	Установленная производитель-

ность и характеристика

Источников теплоснабжения

т/ч (Гкал/час )
	Расход топлива,

т.у.т.
	Норма расхода  топлива для котлоагрегатов

 кг у.т.

Гкал/час
	Присоединенная нагрузка

Гкал/час
	Отпуск тепла за 2009

Т.Гкал
	Коэффициент загрузки источника теплоснабжения

%
	Год установки котлов

	
	
	
	2009г.
	2013г. 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельная I-ой очереди с котлами ДКВР 10/13
	10*ДКВР 10/13

100 т/ч (65,0 Гкал/час)
	12579
	12642
	150,6
	47,8
	59,7
	74
	1987-

2000

	2
	Котельная II-ой очереди с котлами ДКВР 20/13
	5*ДКВР-20 

60 т/ч

65,0 Гкал/час 
	20755
	20876
	151,7
	26,0
	97,56
	40
	1976



	3
	Котельная III-ой очереди с котлами КВГМ 20/150
	3*КВГМ 20/150

45,0 Гкал/час 
	1209
	-
	155,3
	-
	-
	0
	1987

	4
	Котельная промбазы с 2-мя  котлами АRS- 1500 b с 2-мя  котлами  ИМПАК
	2х АRS- 1500 ,

2х ИМПАК 

(9 Гкал/час)
	2353
	2365
	156,1
	9
	10,74
	100
	1968

	5
	Пиковая Котельная с котлами КСВ 1.86
	2*КСВ 1.86

 (3,2 Гкал/час)
	888
	892
	164,3
	3
	3,85
	94
	1998

	6
	Квартальная  Котельная с котлами КСВ 2,9 и паровыми котлами Е 1-09
	3*КСВ 2,9

 (7,5 Гкал/час) 

2*Е1-0,9 (1,3 Гкал/час)
	2309
	2391
	155,9
	5,5
	10,56
	63
	1998

	7
	Котельная очистных сооружении
	АВА-4 /15(2,6 Гкал/час) 

ДСЕ 2,5( 1,624

  Гкал/час)
	1767
	1776
	157,2
	2,6
	7,99
	62
	1998

	8
	Котельная базы отдыха Березка
	2х АRS- 700
	228
	229
	156,2
	0,7
	1,04
	50
	1998


П.г.т. Актюбинский:
Обеспечение теплом (отопление и горячее водоснабжение) в п.г.т. Актюбинском осуществляет «Актюбинское МПП ЖКХ» филиал ОАО «Водоканалсервис». На балансе предприятия находится две котельные с установленной мощностью-38 Гкал в час (одна – 0,17 Гкал/час - для собственных нужд). Центральная котельная (37,8 Гкал в час) имеет 3 котла ДЕВ 25/14 (по 10,97 Гкал/час) для обеспечения поселка в отопительный сезон и 2 котла АВА-4/15 (по 2,4 Гкал/час) для горячего водоснабжения поселка и отопления бани в летнее время.

Расчетная присоединенная нагрузка составляет  9,92 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 7297 тыс.м3 в год.

Протяженность тепловых сетей всего-34,326 км (в однотрубном исполнении) из них:

-   ветхие-2,5км;

-   сети горячего водоснабжения-10,957км.

Анализ состояния систем тепло- и горячего водоснабжения в п.г.т. Актюбинский.

         Таблица.

	
	Наименование объекта
	Единица

Измерения
	Мощность,

Кол-во
	Средний

физический

износ,  %
	Остаточная

Балансовая

Стоимость,

млн.руб.

	1.
	С и с т е м а        т е п л о с н а б ж е н и я

	1.1.
	 Котельная
	Гкал.

Ед.
	38,0
	41
	18,98

	1.2.
	Сети теплоснабжения
	км.
	34,326
	58
	1,1

	1.3.
	Сети горячего водоснабжения
	км.
	10,957
	33
	0,1


1.2. Водоснабжение Азнакаевского муниципального района

Географическая сеть района представлена бассейном р.Ик (средним течением) на участке от 384 км до 319 км от устья, ее притоками р.Стерля, р.Мелля (нижним, средним течение) и небольшим участком р.Зай (9км).

Источниками водоснабжения населенных пунктов служат подземные и поверхностные воды.

Подземные воды для данного района являются основными источниками водоснабжения.

Население в районе пользуется водой из артезианских скважин, так и из родников и шахтных колодцев. 

Для обеспечения требуемых расходов и напоров в водопроводной сети населенных пунктов, согласно инвентаризации, имеется комплекс водопроводных сооружений, в состав которых входят:

· насосные станции над скважиной (родником);

· водонапорные башни;

· запасно-регулирующие резервуары;

· водоводы и разводящие сети водопровода.

Водоснабжение сельских населенных пунктов в большинстве случаев осуществляется по следующей схеме: из скважин вода погружными насосами подается в баки водонапорных башен и к потребителю, а в часы максимального водопотребления вода из башен по разводящей сети водопровода поступает потребителю.

В данном районе артезианские скважины являются основными источниками водоснабжения. Над скважинами сооружены насосные станции наземного и подземного типа, которые служат для размещения оголовка водозаборной скважины, арматуры и насосного оборудования. В качестве водоподъемного оборудования установлены, в основном, погружные насосы марки ЭЦВ.

Основными источниками для водоснабжения в районе являются артезианские скважины и родники. Водозабор из скважин и каптированных родников составляет 96%, из шахтных колодцев -4%. Основными напорно-регулирующими сооружениями систем водоснабжения являются водонапорные башни.

г. Азнакаево:
 Водоснабжение города Азнакаево представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1.Добыча  и транспортировка подземных    вод  до потребителей.

2. Подготовка Камской  воды   до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» и  транспортировка  питьевой и технической  Камской  воды  от водонасосной  «Нагорные резервуары» потребителям в жилую застройку, на предприятия города и  в источники теплоснабжения.

3. Сбор питьевой воды  в резервуар емкостью 2000 куб.м. с последующей подачей городским потребителям.

Г. Азнакаево  для хозяйственно-питьевых целей получает воду из следующих водоисточников:

· Камского речного водозабора                                                   – 344 м3/сутки;  

· Водозабор подземных вод «Урсай-Ключ»                              - 3327 м3/сутки;

- Балтачевский водозабор                                                            – 2301 м3/сутки;
- Артезианские скважины расположенные на территории 

водонасосной «Нагорные резервуары»                                      – 1000 м3/сутки; 

- ООО «Акваснаб»                                                                         – 1590 м3/сутки; 

Всего по г. Азнакаево                                                                     - 8562 м3/сутки; 

 Динамика водопотребления города Азнакаево от водозаборных сооружении представлена в таблице  

Таблица

	 

№ п/п

 

 
	 

Водозабор

 

 
	              Поступление воды по годам

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	Тыс.куб.м
	Тыс.куб.м
	Тыс.куб.м
	Тыс.куб.м

	
	
	Тыс.куб.м./сутки
	Тыс.куб.м./сутки
	Тыс.куб.м./сутки
	Тыс.куб.м./сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

 
	Камская вода

 
	493,6
	189,9
	125,9
	113

	
	
	1,352 
	0,520 
	0,344 
	0,309

	2

 
	Балтачевский  водозабор

 
	730
	695
	840
	940

	
	
	2,0 
	1,904
	2,301 
	2,575

	3

 
	Водозаборные сооружения 

Урсай ключ 
	1417,3
	1284,2
	1214,3
	859,2

	
	
	 3,883
	3,518
	3,327
	2,353

	4

 
	ООО " Акваснаб"

 
	1044,3
	780,8
	580,2
	587

	
	
	2,86 
	2,139
	1,59
	1,608

	5

 
	Артезианские скважины

Нагорные  резервуары
	
	105

0,287
	365

1,0


	660

1,808

	6

 
	И Т О Г О

 
	3685,2
	3054,9
	3125,4
	3159,2

	
	
	10,096
	8,370
	8,563
	8655


Годовое потребление воды потребителями г.Азнакаево для хоз-питьевых нужд и Азнакаевским ПТС для технологических нужд предприятия - по водозаборным сооружениям г. Азнакаево приведены в таблице 
                                                                                                                    Таблица

	 

№ п/п

 

 
	 

Водозабор

 

 
	              Поступление воды по годам

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	 
	
	 
	План

	
	
	Тыс.куб.м.
	Тыс.куб.м.
	Тыс.куб.м.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

1.1

1.2


	Камская вода
	493,6
	189,9
	125,9
	113,0

	
	 Реализация 
	352,2
	104,5
	79,3
	80

	
	На технологию АПТС 
	141,4
	85,4
	46,6
	33

	2


	Балтачевский  водозабор
	730
	695
	840
	940

	
	 Реализация 
	537,4
	510,5
	799,1
	800

	
	На технологию АПТС 
	192,6
	184,5
	40,9
	140,0

	3


	Водозабор  Урсай-Ключ
	1417,3
	1284,2
	1214,3
	1079,2

	
	 Реализация 
	1048,9
	1049,7
	795,8
	750

	
	На технологию АПТС 
	368,4
	234,5
	418,5
	329,2

	4


	ООО " Акваснаб"
	1044,3
	780,8
	580,2
	587

	
	 Реализация 
	344,7
	287,9
	128,2
	130

	
	На технологию АПТС 
	699,6
	492,9
	452,0
	457,0

	5
	Артезианские скважины   водонасосной «Нагорные резервуары»
	
	105
	365
	440

	
	 Реализация 
	
	105
	365
	440

	
	На технологию АПТС 
	
	_
	_
	_

	6


	И Т О Г О
	3685,2
	3054,9
	3125,4
	3159,2

	
	 Реализация 
	2283,2
	2057,7
	2167,5
	2200,0

	
	На технологию АПТС 
	1402,0
	997,2
	957,9
	959,2


Существующие водозаборы г. Азнакаево  по объему поднятой и перекачанной воды полностью покрывают потребности города в питьевой воде (около 8.7 тыс.м3/сутки). Реконструкция Балтачевского  водозабора позволит до минимума снизить потребление  для хоз-питьевых нужд долю Камской воды, приведет к увеличению  воды из собственных источников. Учитывая, что стоимость Камской воды почти в 3 раза превышает стоимости воды из собственных источников, данное мероприятие позволит существенно уменьшить тарифы на питьевую воду для потребителей.

Водовод Балтачевского водозабора, построенный в 1968 году, находился в ветхом состоянии, в 2010 году завершается  реконструкция водовода протяженностью 9,8 км условным диаметром ДУ –300мм .

Разведка месторождения пресных подземных вод «Урсай Ключ» выполнена в 1995 –1998 годах. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 8500 м3/сут. Фактический водоотбор составлял 5000-6500 м3/сут. В период пуска водоразборных сооружении «Урсай-Ключ» разведочные скважины работали  как эксплуатационные, что не соответствовал  рекомендованным техническим характеристикам. Согласно акта № 433 от 09.07.2002г. комиссии министерства экологии и природных ресурсов РТ предписана замена разведочных скважин вновь пробуренными эксплуатационными скважинами. В 2009 году  соответствующая работа выполнена силами НГДУ «Азнакаевскнефть».  Ликвидированы разведочные скважины (14 скважин), находящиеся в санитарно-защитной зоне месторождения.  В результате количество действующих скважин  сократились до 12 .Объем  воды уменьшился до 3,4тыс.куб.м./сутки

Чтобы выйти на проектную мощность необходимо:

Пробурить эксплуатационные скважины взамен поисково-разведочных скважин, конструкции которых не соответствуют рекомендованным техническим характеристикам (4скважин). Провести ремонт водозаборных скважин (6 скважин).

Анализ состояния системы водоснабжения  г.Азнакаево

                                                                                         Таблица 

	№ п/п
	Населенный пункт
	Балансодержатель
	Год постройки и последний кап.ремонт
	Существующая мощность
	Качество воды
	Необходимая мощность
	Примечание

	
	
	
	
	Объем

м3/сутки
	Протяженность

км.
	
	Объем

м3сутки
	Протяженность км.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	г.Азнакаево
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Нагорные резервуары -Озонаторная-станция г.Азнакаево
	Азн.ПТС
	  1969

(2000)
	1344
	
	Удовл
	3120
	
	

	2
	 с. Балтачево

Балтачевский водозабор-Азнакаево
	
Азн.ПТС
	1968

(1973)
	2301
	9,8
	Удовл
	2600
	9,8
	

	3
	с.Октябрь -Буляк

Урсай-ключ-Азнакаево
	Азн.ПТС
	2001
	3327
	12,47
	Удовл
	4400


	12,47
	

	4
	Сети водоснабжения
	Азн.ПТС
	1960
	 
	82,5
	Удовл
	
	82,5
	


П.г.т. Актюбинский:
         На балансе и обслуживании предприятия находятся 3 подземных водозабора (13 скважин). Артезианские воды из скважин транспортируются в водопроводную сеть. На территории подземных водозаборов функционируют насосные станции. Насосы  первого подъема поднимают воду из артезианских скважин в накопительные резервуары, насосы 2 подъема забирают ее из резервуаров и направляют в водопроводную сеть,  подающую хозпитьевую воду потребителям в объеме 2,8 тыс.м3/сутки. Вся вода собирается в 2х резервуарах, объемом 1000 м3 каждая, на насосной станции «Каенлы», хлорируется и подается в поселковую водопроводную сеть. Производительность насосной станции 5,3тыс. м3/сутки. 

         Перспективным направлением водоснабжения является увеличение потребителей артезианской воды на хозяйственно-питьевые нужды.

         «Актюбинское МПП ЖКХ» обслуживает 44,184 км водопроводных сетей в поселке. Общее количество населения по поселку составляет 9524 чел, из них пользуются централизованным водоснабжением 9048 чел.

Основными направлениями в решении проблем водоснабжения являются:

 -улучшение состояния систем подачи и распределения воды, анализ аварийности водопроводов, разработки мероприятий по снижению утечек воды, сокращению аварий,   установление эксплуатационных норм водопотребления, внедрение результатов расчета режима водопотребления;

 -перекладка аварийных участков водопроводной сети в целях увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций, сокращение потерь воды.

1.3.Электроснабжение Азнакаевского муниципального района

Обеспечение электроэнергией потребителей района осуществляется централизованно. Поставщик электроэнергии ОАО «Татэнергосбыт»-Альметьевское отделение. Общий объем поставок  107666 тыс.кВтч в 2009 г. В общем объеме поставок электроэнергии 30,7%  потребляет население, 7% бюджетная сфера.
Необходима реконструкция систем электроснабжения жилых домов, находящихся в эксплуатации более 35 лет.

1.4.Газоснабжение Азнакаевского муниципального района

Поставщиком природного газа для населения города и района является ООО “Газпром трансгаз Казань”. Для предприятий поставщиком газа является ЗАО “Татгазинвест”.

        Подача природного газа в город и район осуществляется от основных магистралей газопровода “Миннибаево-Тубанкуль”.

        Газовые сети и газовое оборудование эксплуатируются Азнакаевской районной эксплуатационной газовой службой и Актюбинской газовой службой, которые являются подразделениями эксплуатационно-производственного управления “Бугульмагаз”.

         Объем потребленного природного газа населением учитывается следующим образом: 74% с использованием приборов,

- 26% по нормативам, утвержденным Кабинетом Министров РТ. Основные показатели,  характеризующие газоснабжение представлены в таблице

Таблица

	Наименование показателей
	Ед.

 Изм.
	2007г. (факт)
	2009г. (факт)
	2010г. (оценка)
	2011г. 
	2012г. 
	2013г. 
	2014г
	2015г

	
	
	
	
	
	прогноз

	Общий объем потребленной природного газа, в том числе:
	тыс. куб.м.
	49770
	46903
	46500
	48000
	48000
	48000
	48000
	48000

	объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	33656
	34828
	37901
	41736
	41736
	41736
	41736
	41736

	 Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленного природного газа
	%
	67,62
	74,26
	81,51
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95


ЧАСТЬ 2. СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В

БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ

2.1. Характеристика основных энергоресурсопотребляющих бюджетных организаций

Крупными потребителя энергоресурсов бюджетной сферы являются учреждения образования, центральной районной больницы, учреждения  физической культуры и спорта, учреждения культуры. Данные о потребление энергоресурсов в разрезе учреждений приведены в Приложении 3
Сводные количественные данные, характеризующие потребление энергоресурсов в разрезе основных потребителей представлены в таблице.

Таблица 

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес организации
	Потребление энергоресурсов за 2009 год

	
	
	
	Электроэнергия
	Тепловая энергия
	Газ
	Холодная вода
	Горячая вода
	Моторное топливо
	Общее потребление энергоресурсов, тыс.руб.

	 
	 
	 
	кВтч
	тыс.руб.
	Гкал
	тыс.руб.
	тыс.куб.м.
	тыс.руб.
	куб.м.
	тыс.руб.
	куб.м.
	тыс.руб.
	тыс.л.
	тыс.руб.
	

	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

	1
	Муниципальное учреждение образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Ленина,14
	21075
	55,6
	184
	200,6
	0
	0
	2064
	65,8
	0
	0
	0,16
	13,4
	325,4

	 
	ИТОГО
	 
	2 729 218
	7 144,50
	20 272
	22 100,50
	3 703,500
	12 146,00
	164 769
	5 014,70
	4 192
	4 570,10
	0,30
	22,20
	50 998,00

	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Азнакаевская Центральная районная больница"
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, д.21.
	1177874
	3096,3
	8867
	9499,5
	191,302
	606,3
	113669
	3588,3
	2911,75
	3128,5
	0
	0
	19 918,90

	 
	ИТОГО
	 
	1177874
	3096,3
	8867
	9499,5
	191,302
	606,3
	113669
	3588,3
	2911,75
	3128,5
	0
	0
	19918,90

	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

	1
	Районно-Городской дворец культуры Азнакаевского муниципального района
	423330, г.Азнакаево, ул.Султангалиева,19.
	56935
	150,4
	799
	871
	0
	0
	6009
	271,3
	11
	12
	0
	0
	1 304,70

	 
	ИТОГО
	 
	128347
	338
	2667
	2922,8
	0
	0
	8142
	364,4
	13
	14,2
	0
	0
	3639,4

	 
	 
	 
	 
	УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

	1
	Муниципальное учреждение  по физической культуре, спорту и туризму 
	423330,  РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева, д.23 "а"
	128347
	338
	2667
	2922,8
	0
	0
	8142
	364,4
	13
	14,2
	0
	0
	347,00

	 
	ИТОГО
	 
	1148977
	3035,8
	1319
	1437,8
	0
	0
	14772
	470,2
	391
	426,2
	0
	0
	5370

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

	1
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	39745
	103
	741
	647
	0
	0
	1656
	37
	76
	66
	32,11
	613
	1 466,00

	 
	Итого
	 
	6219765
	16761
	4343,5
	4485
	100400,3
	2989,18
	28583
	823,1
	467
	492,2
	1879,77
	1724,94
	27275

	 
	 
	 
	10255204
	27340
	36150
	39007
	104 295
	15 741
	315163
	9790
	7584
	8205
	1 880
	1 747,1
	101831


2.2  Информация об установленных приборах учета энергоресурсов в муниципальных  учреждениях Азнакаевского муниципального района
на 01.01.2010г.
	Наименование учреждений
	Количество зданий
	Количество установленных счетчиков

	
	
	Вода (горячая, холодная)
	газ
	тепло
	энергия

	МУ культуры
	8
	9
	-
	3
	9

	МУ по физической культуре, спорту и туризму 
	3
	5
	
	3
	5

	МБУЗ Азнакаевская центральная районная больница 
	42
	19
	20
	9
	40

	 МУ образования Азнакаевского муниципального района
	66
	65
	87
	38
	122


Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как следствие, реальной заинтересованности руководителей организаций в экономии ТЭР. 

Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшего учёта получаемой экономии. 

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета. Отдельных видов договоров, имеющих своей целью сокращение финансирования из бюджета с одновременным обеспечением качественного выполнения работ и (или) оказания услуг в сфере энергосбережения законодательством не установлено.

Разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:

порядок определения нормативной энергоёмкости;

порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов;

стимулирование энергосбережения в бюджетном секторе.

Необходимо законодательное закрепление права бюджетной организации самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства, сохраняя базовый уровень натуральных лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий, как минимум, на один год. 

Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привлекать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом средств за счёт получаемой экономии.

Перечень нормативно-правовых актов, которые  необходимо разработать представлен в приложении 2 к Программе.

С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:

измерение объема потребления ТЭР;

проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР (в 2011-2012 годах в Азнакаевском муниципальном районе запланировано провести 162 энергообследования), оформить  и обновить  энергопаспорта бюджетных учреждений);

выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;

реализация энергосберегающих мероприятий;

мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

отказ от неэффективного энергооборудования;

оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;  

разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих  как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления. 

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного энергооборудования;

- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

- предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;  

- разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

- использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих  как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.                          

ЧАСТЬ 3. ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В АЗНАКАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.

Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. 

Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели – формирования поведенческого энергосбережения.

Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет  добиться  сокращения потребления энергоресурсов до 10 процентов. 

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в  процесс энергосбережения жителей Азнакаевском муниципальном районе необходима популяризация энергосбережения через: 

телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);

рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях; 

выставки, семинары по энергосбережению, конференции; 

выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;

развитие наружной рекламы; 

рекламу на общественном городском транспорте; 

проведение конкурсов, рейтингов;

пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства;

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и специалистов муниципалитетов, организаций жилищно-коммунального комплекса, энергосервисных компаний, товариществ собственников жилья по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с  реализацией энергосберегающих решений в  ЖКХ и бюджетной сфере.
4.ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Финансирование целевой Программы энергосбережения по Азнакаевскому муниципальному району на 2011-2015 годы осуществляется за счет следующих источников:

- средства бюджетов всех уровней  и другие источники, не запрещенные действующим законодательством, в том числе:
- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов;

- средства, включаемые в тарифы;

- собственные средства предприятий (прибыль, амортизация);

- кредиты;

- лизинговые операции.
4.1. Ресурсное обеспечение мероприятий ПРОГРАММЫ
	№ 

п. 
	Исполнитель мероприятий
	Источник

финансирования
	Финансирование, млн. рублей 

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2020г.
	всего

	1 
	2
	3
	4 
	
	5 
	6 
	7 
	8
	9 

	1 
	Всего по Азнакаевскому муниципальному району
	
	5,8
	8,8
	13,0
	17,7
	24,1
	56,0
	555,1*

	1.1 
	Отдел образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
	Бюджет РТ, внебюджетные средства
	0,27
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1,0
	2,3

	1.2 
	Центральная больница Азнакаевского муниципального района 
	ОМС, внебюджетные средства, спонсорская помощь
	0,93
	2,8
	5,2
	3,8
	4,8
	4,7
	22,2

	1.3 
	Муниципальное учреждение культуры Азнакаевского муниципального района 
	бюджет РТ, внебюджетные средства 
	0,14
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,3
	0,6

	1.4
	Муниципальное учреждение по физической культуре, спорту и туризму
	Бюджет РТ, бюджет Азнакаевского муниципального района, спонсорская помощь
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,5
	1,3

	2 
	ОАО «Водоканалсервис»
	Собственные средства предприятия, заемные средства, средства полученные за счет регулируемых тарифов
	154,9
	99,3
	91,0
	88,1
	83,2
	12,2
	528,7


 - * без учета средств по муниципальной адресной Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, направленные на энергоресурсосбережение. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий мониторинг хода выполнения Программы проводит Исполнительный комитет муниципального образования Азнакаевского муниципального района на основе анализа выполнения индикаторов, приведенных в разделе "Основные индикаторы Программы".

Ежегодно для бюджетных учреждений муниципального образования устанавливаются задания по экономии топливно-энергетических ресурсов. Мониторинг выполнения заданий осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования.

Бюджетные учреждения после установки приборов учета подлежат обязательному энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Итоги выполнения учреждениями мероприятий в соответствии с рекомендациями проведенных энергетических обследований и показатели достигнутых пороговых значений индикаторов энергопотребления ежегодно доводятся Исполнительным комитетом Главе муниципального образования.

Работа в области энергоресурсосбережения в жилищной сфере будет оцениваться Исполнительным комитетом по выполнению индикаторов удельного потребления энергоресурсов, устанавливаемых для населения.

Выполнение поставленных индикаторов является одной из оценок деятельности учреждения и его руководства. При заключении трудовых контрактов с руководителем предприятия выполнение энергоресурсосберегающих мероприятий должно отражаться как одна из функциональных обязанностей.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет заместитель руководителя исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по инфраструктурному развитию, «Департамент, жилищного и коммунального хозяйства и благоустройства Азнакаевского муниципального района». 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Сводный перечень основных мероприятий Азнакаевского муниципального района  представлен в приложении 1 к Программе. График проведения энергетического обследований в приложении 6 к Программе.
6.1.Основные программные мероприятия. Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект Азнакаевской центральной больницы

                                                                                                                                      Таблица,   тыс.руб.

	Наименование

мероприятий
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2020г.
	Всего
	Всего

	
	финансовые вложения
	финансовые вложения
	финансовые вложения
	финансовые вложения
	финансовые вложения
	финансовые вложения


	финансовые вложения


	Экономический эффект

	Внедрение экономичного освещения с использованием энергоэффективных светильников
	10
	15
	15
	10
	10
	70
	150
	120

	Внедрение энергосберегающих стеклопакетов
	60
	200
	300
	300
	300
	1660
	2820
	350

	Своевременная замена устаревших приборов коммерческого учета, своевременное проведение опробирования средств измерения
	40
	18
	18
	18
	18
	224
	336
	180

	Утепление кровель
	200
	0
	2000
	0
	0
	0
	2200
	21

	Внедрение газопоршневых установок
	500
	300
	300
	300
	300
	0
	1700
	3000

	-повышение теплозащиты зданий, трубопроводов тепловых сетей (облицовка наружных фасадов зданий с утеплителем)
	0
	2000
	2500
	3000
	4000
	2000
	13500
	25

	установка вентилей регулирования подачи тепла 
	0
	50
	50
	50
	50
	200
	400
	1000

	Установка терморегулятора подачи тепла в центральной поликлинике
	0
	150
	0
	25
	25
	0
	200
	200

	Периодичное проведение ревизий сен-тех приборов и своевременное устранение течи
	50
	50
	50
	50
	50
	500
	750
	330

	Установка сенсорных выключателей на лестничных площадках, в подвальных помещениях
	0
	0
	0
	80
	0
	80
	160
	300

	Замена устаревших наружных  дверей на теплоизоляционные
	0
	0
	0
	0
	70
	0
	70
	15

	Пробурить скважину для холодной воды 
	70,0
	4,5
	4,5
	0
	0
	0
	9
	45

	Итого
	930
	2787,5
	5237,5
	3833
	4823
	4734
	22295
	


6.2.Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015г.г. Муниципального учреждения культуры
                                                                                                                                                                                                           Таблица 
	№ 
п/п
	Наименование
 мероприятия
	Заказчик
	Исполнитель
	Срок
 выполнения
	Объем финансирования
	Экономический

эффект (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	2011г
	2012 г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2020г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11

	 
	Утепление окон
	МУ культуры
	МУ культуры
	Ежегодно
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	 200

	 
	Утепление дверей
	МУ культуры
	МУ культуры
	Ежегодно
	40
	40
	40
	40
	40
	0
	 

	 
	Замена ламп на энергосберегающие
	МУ культуры
	МУ культуры
	Ежегодно
	145
	40
	40
	0
	0
	0
	 200

	 
	Устройство тамбуров
	МУ культуры
	МУ культуры
	Ежегодно
	80
	80
	80
	0
	0
	0
	 100

	 
	Утепление крыш
	МУ культуры
	МУ культуры
	Ежегодно
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	 100


6.3.Основные программные мероприятия. Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект Муниципального учреждения образования

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Заказчик
	Исполнитель
	Срок вып-я
	Ориентировочный

объем финансирования

(млн.руб)
	Ожидаемый результат
	Годовой эффект (млн.руб)
	Срок    оку-паемости

	
	
	
	
	
	2011 год
	2012- год
	2013-2015гг
	
	
	

	1.
	Назначить ответственных по энерго-

сбережению  (их обучение)
	МУО
	МУО
	2010-2011
	0,1
	0,2
	-
	Приобретение

знаний и опыта в вопросах энергосбере-

жения
	-
	-

	2.
	Провести энергетическое

обследование
	МУО
	Специализир.

организация
	2011-2012
	0,3
	0,2
	0,5
	Объективная

картина энергопот

ребления,  план мероприятий

по энергосбе-

режению, оформление
энергопаспорта учреждения
	Сокращение

затрат по энергопот-

реблению
	5 лет

	3.
	Замена энерго-

потребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
	МУО
	МУО
	2012-2015
	0,3
	0,2
	0,5
	Снижение потерь э/энергии
	Сокращение

затрат по энергопот-

реблению
	5 лет

	
	Итого
	
	
	
	0,7
	0,6
	2,5
	
	
	


6.4 Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на 2011-2015 гг. в муниципальных учреждениях по физической культуре и спорту

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Заказчик
	Исполнитель
	Срок выполне-ния
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Ожидаемый результат
	Годовой эффект (тыс..руб)
	Срок оку-паемости

	
	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013-2015

годы
	
	
	

	1.
	Проведение энергетического обследования всех объектов учреждения
	МУ по физкультуре, спорту и туризму Азнакаевского муниц.р-на
	Специализированная фирма
	31.12.2011г.
	80
	
	
	получение данных об объеме расходуемых энергетических ресурсов
	не просчиты

вается
	

	2.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Лампы
	
	МУ по физкультуре, спорту и туризму Азнакаевского муниц.р-на
	30.01.2011г.
	100.


	50
	
	уменьшение расходов электроэнергии
	150тыс.руб.
	год

	3.
	Замена радиаторов отопительных систем 
	МУ по физкультуре, спорту и туризму Азнакаевского муниц.р-на
	Подрядная организация
	31.12.2011г.
	150
	
	
	уменьшение расходов теплоэнергии
	40тыс.руб.
	год

	4.
	Приобретение и установка стационарной котельной
	МУ по физкультуре, спорту и туризму Азнакаевского муниц.р-на
	МУ по физкультуре, спорту и туризму Азнакаевского муниц.р-на
Подрядная организация
	.31.12.2015г
	
	
	8000

	уменьшение расходов теплоэнергии
	500тыс.

руб.
	10лет.

	
	Итого
	
	
	
	330
	50

	8000
	
	690тыс.руб
	


6.5 Перечень первоочередных мероприятий по Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2015 г.г. предприятий жилищно-коммунальной сферы

Целью проведения энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение платежей населения за счет экономии потребляемых энергоресурсов.

В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:

- средств населения;

- средств управляющих компаний;

- средств инвесторов.

Программа энергоресурсосбережения в жилищной сфере поселения предусматривает утепление жилых домов, оснащение их общедомовыми приборами учета и регулирования потребления тепла и воды, а также установку квартирных приборов учета холодной и горячей воды, реализацию мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающего оборудования.

Коммерческий учет потребленных жильцами тепловой энергии и воды позволит точно и объективно осуществить оценку эффективности энергосберегающих мероприятий.

Возврат средств, привлекаемых для установки приборов учета и проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере, обеспечивается за счет фактического снижения потребления энергоресурсов и воды, учитываемого установленными приборами учета от нормативного.

Перечень мероприятий  жилищно-коммунальной сферы включает мероприятия филиала ОАО «Водоканалсервис» утвержденные в Программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведения) Азнакаевского муниципального района РТ на 2011–2013 годы и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение,  теплоснабжение, водоотведения,вывоз и утилизация  ТБО) муниципального образования пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ на 2011 – 2020 годы.

  По истечении срока реализации действующих Программ будут внесены соответствующие коррективы в Программу «Энергосбережение в Азнакаевском муниципальном районе» на 2011-2020 гг.

 В перечень мероприятий, исполнительный комитет г.Азнакаево, ежегодно вносит перечень мероприятий муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых  домов Азнакаевского муниципального района, направленный на ресурсосбережение.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

б) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

в) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

г) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

д) мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

е) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

з) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

б) реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

г) мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

д) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

е) мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

з) повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

ж) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

6.5.1 Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2020  г.г.  Азнакаевского филиала ОАО «Водоканалсервис»

	№ п.п.
	Мероприятия
	Ед. 

изм.
	Оценка
	Прогноз

	
	
	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2020г.

	1
	Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой  на трубы ППУ ПЭ.
	
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300

	2
	Замена  магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева
	
	
	3329
	
	
	
	
	 

	3
	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС квартала №1  (гимназия -школа №3) на трубы с ППУ изоляцией
	
	
	744,87
	
	
	
	
	 

	4
	Замена  линии  сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией.
	
	
	700,83
	
	
	
	
	 

	5
	Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону УАД.
	
	
	5400
	
	
	
	
	 

	6
	Реконструкция ветхих тепловых сетей  с заменой на трубы с ППУ изоляцией  квартала по.ул. Хасаншиной  (дома сельхозтехники).
	
	
	
	4642
	
	
	
	 

	7
	Частичная замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до  дома №10 по ул. Шайхутдинова (от дома №2 до дома №8).
	
	
	1500
	
	
	
	
	 

	8
	Модернизация линии ветхих сетей кв. №14  с заменой на трубы с ППУ изоляцией.
	
	
	
	3063
	
	
	
	 

	9
	Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС  кв. №29  с заменой на трубы с ППУ изоляцией.
	
	
	
	
	4683
	
	
	 

	10
	Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.
	
	
	
	
	2462
	
	
	 

	11
	Строительство линии  тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево.
	
	1301
	
	
	
	
	
	 

	12
	Модернизация линии ветхих сетей кв.№ 15  с заменой на трубы с ППУ изоляцией.
	
	4662
	
	
	
	
	
	

	13
	Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией кв..№21.
	
	4035
	
	
	
	
	
	

	14
	Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой двух котлов.
	
	
	2900
	2900
	
	
	
	

	15
	Модернизация ХВО в центральной котельной с заменой катионита в фильтрах на более эффективные (гранион)
	
	
	2100
	2160
	
	
	
	

	19
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка  ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра  до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая  до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной  Ду=400 м
	
	
	
	
	
	5000
	5500
	

	20
	Реконструкция тепловых сетей  от  дома  №33 по ул. Гагарина до дома №25 по ул. Султангалиева в подземном  исполнении на трубы с ППУ изоляцией.
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Реконструкция тепловых сетей  от   перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в подземном исполнении.
	
	
	
	
	
	
	
	4400

	22
	Реконструкция  магистральных  и квартальных сетей ГВС  с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией.
	
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	23
	Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 на насосы фирмы Грундфос. 
	
	
	
	
	
	2700
	2700
	

	24
	Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов).
	
	
	
	
	
	800
	
	

	25
	Строительство бака- аккумулятора  емкостью 1000 м3 для запаса  ГВС.
	
	
	
	
	
	2800
	
	

	27
	Реконструкция  технологических трубопроводов центральной котельной.
	
	
	
	
	2600
	
	
	

	28
	Капитальный ремонт зданий котельных  I,II, III- очереди центральной котельной г.Азнакаево.
	
	
	
	
	500
	500
	500
	

	29
	Перевод котельных Березка и Промбаза  на двухконтурный режим работы.
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	

	30
	Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений.
	
	
	800
	1200
	
	
	
	

	31
	Строительство локальных очистных сооружений  по обессоливанию  сточных вод после ХВО центральной котельной.
	
	
	2500
	2500
	
	
	
	

	32
	Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной  8000 куб.м./сутки,
	
	
	
	1200
	1200
	1200
	
	

	33
	Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки  до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды.  
	
	
	
	
	
	
	1300
	

	34
	Внедрение  регулирующих клапанов  в водопроводных сетях г. Азнакаево
	
	500
	
	
	
	
	
	

	35
	Замена ветхих водоводов г. Азнакаево  на полиэтиленовые трубы.
	
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650

	36
	Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов.
	
	
	
	
	1500
	
	
	

	37
	Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд.
	
	500
	1000
	500
	
	
	1200
	

	38
	Капитальный ремонт  1-ой санитарной зоны  и скважин водозаборных сооружений Балтачево.
	
	
	360
	360
	360
	360
	
	

	39
	Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. 
	
	
	1500
	
	
	
	
	

	40
	Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл .
	
	1100
	1500
	1800
	1000
	
	
	

	41
	Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов .
	
	800
	950
	900
	780
	780
	870
	1200

	42
	Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в водонасосной "Нагорные резервуары".
	
	
	
	
	
	4300
	
	

	44
	Благоустройство и ограждение территории БОС г. Азнакаево.
	
	
	370
	370
	1200
	1200
	
	

	45
	Реконструкция 2-ой линии  1-ой очереди БОС г. Азнкаево.
	
	
	1300
	
	
	
	
	

	46
	Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б"  в связи с строительством  жилых домов и объектов  соцкультбыта.
	
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	48
	Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево.
	
	4000
	
	
	
	
	
	

	49
	Строительство  площадки по производству органокомпоста.
	
	
	
	
	
	900
	900
	

	50
	Проектирование и строительство самотечного коллектора .
	
	
	500
	2500
	
	
	
	

	2.
	Замена ветхих канализационных сетей г.Азнакаево
	тыс. руб.
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	3.
	  - средства бюджета муниципального образования
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	  - внебюджетные средства, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	       - собственные и заемные средства предприятий
	тыс. руб.
	22248
	32804,7
	30445
	22635
	25890
	18320
	10950

	6.
	       - средства федеральных внебюджетных фондов и  федерального  бюджета
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Экономический эффект от внедрения мероприятия  
	тыс. руб.
	3422,769
	5046,88
	4683,85
	3482,31
	3983,08
	2818,46
	1684,62


6.5.2 Перечень первоочередных энергосберегающих мероприятий на 2011-2015гг

по Актюбинскому МПП ЖКХ - филиал ОАО "Водоканалсервис"
Таблица

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Кол-во
	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб)
	Экономический эффект, тыс.руб.
	Срок окупаемости, лет

	
	
	
	
	Всего, тыс. руб
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Послед.

годы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции по ул.Лесная, 1-5 Д=108мм
	инвестиционная составляющая
	300м
	738
	738
	 
	 
	 
	 
	
	597
	1,2

	2
	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции по ул.Губкина,3-5 Д=108мм
	рем.фонд
	235м
	520,6
	520,6
	 
	 
	 
	 
	
	325,4
	1,6

	3
	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции от ул.Ленинградская,3 до мечети Д=108мм
	инвестиционная составляющая
	470м
	1111
	 
	1111
	 
	 
	 
	
	655
	1,7

	4
	Замена линии ГВС на трубы в ППУ изоляции от ул.Джалиля,3 до д/с №1 Д=159мм
	рем.фонд
	216м
	455,42
	 
	455,4
	 
	 
	 
	
	350,3
	1,3

	5
	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции по ул.Губкина,7-11 Д=159мм
	инвестиционная составляющая
	418м
	1583
	 
	 
	1583
	 
	 
	
	685
	2,3

	6
	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции по ул.Ленинградская,7-11 Д=108мм
	рем.фонд
	274м
	903,1
	 
	 
	903
	 
	 
	
	501,7
	1,8

	7
	Замена линии ГВС на трубы в ППУ изоляции от ул.Джалиля,2 до базы АМПП Д=108мм
	рем.фонд
	164м
	432,64
	 
	 
	 
	432,6
	
	 
	332,8
	1,3

	8
	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции по ул.Губкина,31-37 Д=108мм
	рем.фонд
	265м
	547,3
	 
	 
	 
	547,3
	
	 
	390,9
	1,4

	9
	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции от ул.Комарова,20 до д/с №1 Д=219мм
	рем.фонд
	846м
	3605,8
	 
	 
	 
	 
	3605,8
	
	1647,4
	2,2

	10
	Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14
	рем.фонд
	 
	7028
	2220
	2404
	2404
	 
	
	 
	2196,25
	3,2

	11
	Модернизация устаревшего автопарка
	рем.фонд
	 
	1200
	370
	500
	330
	 
	
	 
	218,2
	5,5

	9
	Замена водовода "Тетвелево"
	рем.фонд
	600м
	446,84
	446,8
	 
	 
	 
	
	 
	191,5
	2,3

	10
	Замена сетей водоснабжения по ул.Школьная Д=159мм (ПЭ труба)
	рем.фонд
	505м
	363,5
	 
	363,5
	 
	 
	
	 
	143,6
	2,5

	11
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Губкина Д=159мм (ПЭ труба)
	рем.фонд
	440м
	450,2
	 
	 
	450
	 
	
	 
	189,9
	2,4

	12
	Реконструкция сетей водоснабжения старой части пгт.Актюбинский
	инвестиционная составляющая
	2,25км
	1800
	600
	600
	600
	 
	
	 
	514
	3,5

	13
	Замена канализационной линии по ул.Губкина,23
	рем.фонд
	35м
	120,31
	120,3
	 
	 
	 
	 
	
	15,5
	7,8

	14
	Замена канализационной линии по ул.Губкина,11-13
	рем.фонд
	52м
	141,93
	 
	141,93
	 
	 
	 
	
	20,3
	7,0

	15
	Реконструкция напорной канализационной линии по ул.Татарстан Д=159мм
	инвестиционная составляющая
	4км
	1600
	400
	400
	800
	 
	 
	
	654
	2,4

	16
	Итого
	
	
	23047
	5415
	5976
	7070
	979,9
	3605,8
	
	9628,75
	


7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, проектов и программ энергоресурсосбережения осуществляется с помощью финансово-экономических механизмов, обеспечивающих мобилизацию всех средств, предусмотренных принятым Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Ежегодно программные мероприятия и проекты, предусмотренные к выполнению в наступающем году, вносятся исполнительным комитетом на рассмотрение заседания комиссий Районного Совета Азнакаевского муниципального района.

Бюджетное финансирование Программы по годам осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию. Общая экономия средств от внедрения энергоресурсосберегающих технологий и оборудования предприятиями всех форм собственности, включая и бюджетную сферу, за этот период по предварительным  расчетам составит  18,6  млн руб.

Схема реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере за счет целевых бюджетных средств может быть представлена в следующем виде:

Установка, ремонт и обслуживание приборов учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и мониторинг энергоресурсопотребления осуществляется подрядной организацией, определенной на конкурсной основе. Информации о платежах по приборам учета и полученной при этом в сравнении с нормативами экономии получателями бюджетных средств представляются в исполнительный комитет, который также осуществляет мониторинг выполнения энергоресурсосберегающих мероприятий и учитывает их при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

После установки приборов учета бюджетное учреждение включается в реестр учреждений, оснащенных данными приборами, и в нем осуществляются мониторинг и обучение персонала работе с этими приборами. С момента установки прибора учета потребитель энергоресурсов обязан производить расчет за потребленные энергоресурсы по прибору, проводить мероприятия по обеспечению работоспособности и метрологической поверке в сроки, указанные в техническом паспорте прибора. Контроль за проведением бюджетными организациями расчетов по приборам учета осуществляет отраслевое подразделение исполнительного комитета.  Если прибор учета находится в рабочем состоянии, а расчеты ведутся по нормативу, то энергосервисная компания для принятия соответствующих решений информирует об этом структурное подразделение, которому ответственна бюджетная организация.

Для успешной реализации Программы и обеспечения экономии бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов и воды, в учреждениях будет внедрена система стимулирования выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению. Для этого будут разработаны энергетические паспорта зданий бюджетных учреждений, на основе которых будут определены лимиты энерго- и водопотребления. Заинтересованность бюджетных организаций в экономии энергетических и других ресурсов будет обеспечиваться тем, что часть средств, сэкономленных от установленных лимитов энерго- и водопотребления, будет оставаться в бюджетных учреждениях для укрепления материально-технической базы, проведения дополнительных мероприятий по энергосбережению и премирования сотрудников. На стимулирование выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению в бюджетной сфере будет направляться до 10% от средств, сэкономленных бюджетными учреждениями в расчете от базового периода (начало реализации Программы).

В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:

- средств населения;

- средств управляющих компаний;

- кредитных средств, привлекаемых энергосервисными компаниями.

Возврат средств, привлекаемых для установки приборов учета и проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере, обеспечивается за счет фактического снижения потребления энергоресурсов и воды, учитываемого установленными приборами учета от нормативного. В результате эксплуатации приборов учета сэкономленные средства аккумулируются на счетах энергосервисной компании и направляются на погашение полученных кредитов, оплату услуг самого энергосервисного центра и дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий.

Общая схема реализации энергоресурсосберегающих мероприятий за счет обеспечения возврата сэкономленных в жилищной сфере средств может быть представлена в следующем виде:

Между поставщиком энергоресурсов, подрядной организацией, определенной на конкурсной основе для проведения энергосберегающих мероприятий, и организацией, представляющей квартиросъемщиков, заключается трехсторонний договор, в котором определяются порядок и сроки проведения энергоресурсосберегающих мероприятий. На период окупаемости энергосберегающего проекта оплата энергоресурсов потребителями осуществляется исходя из существующих нормативов. Поставщикам энергоресурсов и воды оплата производится по показаниям приборов учета. Фактическая экономия средств, образующаяся от снижения потребления энергоресурсов и воды по установленным приборам учета в сравнении с нормативом, выплачивается подрядной организацией, определенной на конкурсной основе, компании для возврата привлеченных на проведение мероприятий средств.

Для внедрения финансово-экономических механизмов в целях обеспечения реализации программных мероприятий в жилищной сфере подрядной организацией, определенной на конкурсной основе для проведения энергосберегающих мероприятий, будут оказываться следующие основные виды услуг:

- установка и обслуживание приборов учета энергоресурсов и воды;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- проведение метрологического обеспечения установленных приборов учета;

- проведение энергетических обследований и энергоаудита;

- установка и эксплуатация энергоресурсосберегающего оборудования;

- биллинговые услуги (снятие показаний счетчиков, расчеты потребленных объемов для каждого потребителя, выставление счетов на оплату энергии).

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации Программы к 2020 году:

будет существенно модернизирована система жилищно-коммунального хозяйства и энергетическая инфраструктура;

сформируются организационно-правовые и финансовые механизмы рынка энергосервисных услуг;

улучшится экологическая ситуация в регионе.

Расчет целевых показателей Программы выполнен с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2011 год и на период 2012 - 2013 годов. Целевые показатели должны ежегодно пересматриваться и утверждаться Азнакаевским районным Советом. 
Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 3. 
По данным таблицы в процессе реализации Программы суммарная экономия за период 2010 – 2015 годов составит 18,6 млн. руб.,( и 26,5 млн.руб. к 2020 году) в бюджетном секторе, в том числе:

 электрической энергии − 1538,2 тыс.кВт.ч. на сумму 4092 тыс.руб. в действующих ценах.
Реализации Программы обеспечит суммарную экономию топлива к 2020 году – 5527  т.у.т.., что соответствует 15,57 млн. рублей в действующих ценах.

.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация настоящей Программы – процесс длительный, требующий  решения как технических, так и финансовых ресурсов. Установленные в программе индикаторы являются ориентировочными, подлежащими  уточнению в процессе реализации мероприятий. По мере поэтапной реализации Программы задачи и мероприятия будут уточняться и корректироваться.
Юридические и правовые документы, используемые при разработке Программы

 1. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. /Главгосэнергонадзор, 1995

5.ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

6.ГОСТ Р-51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 1999.

7.ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждение соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. 1999.







PAGE  

