Приложение №1 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___

Первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Азнакаевского муниципального района 
на  2010 -2015 гг.

	№

п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Источник

финансирования
	Сумма,

(млн. рублей)
	Срок

реализации (годы)
	Ожидаемые результаты, экономическая эффективность (млн. рублей)
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Организация пропаганды энергосбережения в том числе:

организация периодических выступлений на тему пропаганды энергосбережения в СМИ 
	Средства массовой информации (по согласованию),

бюджетные учреждения
	Средства бюджета 
	0,05**
	2010-2015
	
	

	3.
	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде Азнакаевского муниципального района 


	«Департамент ЖКХ и благоустройства Азнакаевского муниципального района», ТСЖ (по согласованию).
	Средства выделенные по муниципальной адресной Программе, по капитальному ремонту МКД (многоквартирые дома) внебюджетные средства, средства собственников жилья
	96,4**
	2011-2015
	
	

	4.
	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры  
	Предприятия:

Азнакаевское предприятие тепловых сетей- ф-л ОАО «Водоканалсервис»(по согласованию),
Актюбинское МПП ЖКХ ф-л ОАО «Водоканалсервис»(по согласованию)
	внебюджетные средства,

собственные

средства предприятий


	53,5*
	2011-2015
	
	

	5.
	Разработка энергопаспортов и программных мероприятий по повышению энергоэффективности объектов бюджетной сферы Азнакаевского муниципального района:


	Бюджетные учреждения, финансируемые из муниципального бюджета.

Исполнительный комитет г.Азнакаево и исполнительный комитет пгт.Актюбинский
	Республиканский и  местный бюджет  и внебюджетные средства 
	0,6**
	2011-2012
	Оптимизация работы по лимитированию потребления ТЭР и воды, обеспечение реального планирования снижения энергетических издержек в бюджетном секторе
	обеспечи-вается обновление энергети-ческих паспортов, планирова-ние конкретных мероприя-тий по энергосбе-режению

	6.


	Дооснащение приборами учёта энергоресурсов объектов бюджетной сферы Азнакаевского муниципального района: 
	Бюджетные учреждения, финансируемые из муниципального бюджета.


	Бюджетные  и внебюджетные средства
	        0,5
	2011-2012
	Обеспечение дооснащения приборами учёта объектов, финансируемых из муниципальногобюджета до 100 процентов
	

	
	Итого
	
	
	    151,15
	
	
	


*Выделение средств республиканского и местных бюджетов планируется производить в соответствии с принятыми программами исходя из существующих возможностей.

Приложение №2 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___

Перечень 
подлежащих разработке и утверждению в 2011-2020 годах нормативно-правовых и нормативно-технических документов, необходимых для реализации Программы

	№ п/п
	Наименование документа
	Уровень принятия
	Исполнитель 

	1
	Разработка, согласование и утверждение программ повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений
	Бюджетные учреждения
	Бюджетные учреждения

	2.


	Постановление о назначение ответственных лиц  за выполнение программы энергосбережения и энергитической эффективности в Азнакаевском муниципальном районе;


	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

	3
	Назначение ответственных лиц за энергосбережение бюджетных учреждений;


	Бюджетные учреждения
	Бюджетные учреждения

	4
	Назначение ответственных лиц  за предоставление информации  в области энергосбережения и повышения энергитической эффективности.


	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района


Приложение №3 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___
Общие показатели по энергосбережению

	№ п.п.
	Наименование показателя.
	Ед. 

изм.
	2010 г.
 (оценка)
	2011 г.
 (план)
	2012 г.
 (план)
	2013 г.
 (план)
	2014 г.
 (план)
	2015 г.
 (план)
	2020 г.
 (план)

	1.
	2.
	3.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	Экономия электрической энергии в натуральном выражении, в том числе:
	тыс.

кВт.ч 
	256,4
	256,4
	256,4
	256,4
	246,5
	256,4
	269,2

	2
	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
	тыс. руб
	682,0
	750,2
	825,2
	907,7
	998,5
	1098,4
	1153,3

	3
	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	тыс. Гкал
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	4
	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
	тыс. руб
	862,0
	948,2
	1043,0
	1147,3
	1262,1
	1388,3
	1457,7

	5
	Экономия топлива в условных единицах, в том числе:
	т.у.т.
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	131,7

	6
	   - природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб.м
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	115,5

	7
	Экономия топлива в стоимостном выражении, в том числе:
	тыс. руб
	330,0
	363,0
	399,3
	439,2
	483,2
	531,5
	558,0

	8
	   - природного газа в стоимостном выражении
	тыс. руб
	330,0
	363,0
	399,3
	439,2
	483,2
	531,5
	558,0

	9
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс. куб.м
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	10,2

	10
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб
	539,3
	593,2
	652,6
	717,8
	789,6
	868,5
	912,0

	 
	ИТОГО
	 
	2413,3
	2654,63
	2920,1
	3212,1
	3533,3
	3886,6
	4081,0

	 
	Всего за период реализации Программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18620
	22701


Приложение №4 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___

Перечень первоочередных мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципального жилищного фонда на 2010-2020 г.г. 

	Мероприятия
	Ед.

изм.
	2010г. Оценка
	Прогноз

	
	
	
	2011г
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2020г.

	Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой  на трубы ППУ ПЭ.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС квартала №1  (гимназия -школа №3) на трубы с ППУ изоляцией
	тыс. руб.
	 
	644,5


	 
	 
	 
	 
	 

	Замена  линии  сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша г. Азнакаево на трубы с ППУ изоляцией.
	тыс. руб.
	 
	700,83
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция ветхих тепловых сетей  с заменой на трубы с ППУ изоляцией  квартала по.ул. Хасаншиной г. Азнакаево (дома сельхозтехники).
	тыс. руб.
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС  кв. №29  с заменой на трубы с ППУ изоляцией.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	4683
	 
	 
	 

	Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	2462
	 
	 
	 

	Строительство линии  тепловых сетей и сетей ГВС к дому позиции №4 квартала "Б" г. Азнакаево.
	тыс. руб.
	6624,755


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация линии ветхих сетей кв.№ 15  с заменой на трубы с ППУ изоляцией.
	тыс. руб.
	4709,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией кв..№21.
	тыс. руб.
	4545,7


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы с ППУ изоляцией Д-108 мм. от ул.Лесная 1 до ул. Лесная 5 п.г.г. Актюбинский.
	тыс. руб.
	738
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы с ППУ изоляцией Д-108 мм. от ул.Ленинградская  3 до мечети   п.г.г. Актюбинский.
	тыс. руб.
	 
	738


	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы с ППУ изоляцией Д-159  мм. от ул.Губкина 7 до Губкина 11  п.г.г. Актюбинский.
	тыс. руб.
	 
	 
	1583
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Азнакаево от центральной котельной до перекрестка  ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра  до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая  до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной  Ду=400 м
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	5000
	5500
	 

	Реконструкция тепловых сетей г. Азнакаево  от   перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в подземном исполнении.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4400

	Реконструкция  магистральных  и квартальных сетей ГВС  с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	1200

	Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 на насосы фирмы Грундфос. 
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	2700
	2700
	 

	Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов).
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 

	Строительство бака- аккумулятора  емкостью 1000 м3 для запаса  ГВС.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	2800
	 
	 

	Реконструкция  технологических трубопроводов центральной котельной.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	2600
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт зданий котельных  I,II, III- очереди центральной котельной г.Азнакаево.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	 

	Перевод котельных Березка и Промбаза  на двухконтурный режим работы.
	тыс. руб.
	 
	 
	1000
	1000
	 
	 
	 

	Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки  до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды.  
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	1300
	 

	Внедрение  регулирующих клапанов  в водопроводных сетях г. Азнакаево
	тыс. руб.
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена ветхих водоводов г. Азнакаево  на полиэтиленовые трубы.
	тыс. руб.
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650

	Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов.
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт  1-ой санитарной зоны  и скважин водозаборных сооружений Балтачево.
	тыс. руб.
	 
	
	
	360
	360
	 
	 

	Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. 
	тыс. руб.
	 
	
	 
	1500 
	 
	 
	 

	Строительство уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл .
	тыс. руб.
	
	
	1800
	1000
	 
	 
	 

	Строительство уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов .
	тыс. руб.
	800
	950
	900
	780
	780
	870
	1200

	Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в водонасосной "Нагорные резервуары".
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	4300
	 
	 

	Реконструкция  сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский .
	тыс. руб.
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Благоустройство и ограждение территории БОС г. Азнакаево.
	тыс. руб.
	 
	
	
	1200
	1200
	 
	 

	Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б"  в связи с строительством  жилых домов и объектов  соцкультбыта.
	тыс. руб.
	
	288,6
	
	
	
	
	

	Реконструкция напорной канализационной линии по ул. Татарстан п.г.т Актюбинский.
	тыс. руб.
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево.
	тыс. руб.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский по ул.Лесная, 1-5 Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	738
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский по ул.Губкина,3-5 Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	520,6
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский от ул.Ленинградская,3 до мечети Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	 
	1111
	 
	 
	 
	 

	Замена линии ГВС на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский от ул.Джалиля,3 до д/с №1 Д=159мм
	тыс. руб.
	 
	 
	455,42
	 
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей и сетей ГВС на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский по ул.Губкина,7-11 Д=159мм
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	1583
	 
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский по ул.Ленинградская,7-11 Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	903,1
	 
	 
	 

	Замена линии ГВС на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский от ул.Джалиля,2 до базы АМПП Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	432,64
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский по ул.Губкина,31-37 Д=108мм
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	547,279
	 
	 

	Замена линии тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции п.г.т Актюбинский от ул.Комарова,20 до д/с №1 Д=219мм
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	3605,808
	 

	Капитальный ремонт котла ДЕВ 25/14
	тыс. руб.
	 
	2220
	2404
	2404
	 
	 
	 

	Модернизация устаревшего автопарка
	тыс. руб.
	 
	370
	500
	330
	 
	 
	 

	Замена водовода "Тетвелево"
	тыс. руб.
	 
	446,84
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена сетей водоснабжения п.г.т Актюбинский по ул.Школьная Д=159мм (ПЭ труба)
	тыс. руб.
	 
	 
	363,5
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция сетей водоснабжения  п.г.т Актюбинский по ул.Губкина Д=159мм (ПЭ труба)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	450,2
	 
	 
	 

	Реконструкция сетей водоснабжения старой части пгт.Актюбинский
	тыс. руб.
	 
	600
	600
	600
	 
	 
	 

	Замена канализационной линии п.г.т Актюбинский по ул.Губкина,23
	тыс. руб.
	 
	120,31
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена канализационной линии п.г.т Актюбинский по ул.Губкина,11-13
	тыс. руб.
	 
	 
	141,93
	 
	 
	 
	 


	Реконструкция напорной канализационной линии п.г.т Актюбинский по ул.Татарстан Д=159мм
	тыс. руб.
	 
	400
	400
	800
	 
	 
	 

	Замена ламп на энергосбережающие 
	тыс. руб.
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720

	Капитальный ремонт жилых домов 
	тыс. руб.
	 
	81353
	50000
	50000
	50000
	50000
	 

	в т.ч. утепление фасадов стен МКД
	тыс. руб.
	 
	9872
	10000
	10000
	10000
	10000
	 

	Объем затрат на мероприятие энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
	 тыс. руб.
	53533
	154895
	99324
	91025
	88190
	83246
	12270

	  - средства бюджета муниципального образования
	 тыс. руб.
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	  - внебюджетные средства, в том числе:
	 тыс. руб.
	0 
	0 
	 0
	0 
	0 
	 0
	0 

	       - собственные и заемные средства предприятий
	 тыс. руб.
	53533
	154895
	99324
	91025
	88190
	83246
	12270

	       - средства федеральных внебюджетных фондов и  федерального  бюджета
	 тыс. руб.
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 

	Экономический эффект от внедрения мероприятия  
	 тыс. руб.
	8030
	23234
	14899
	13654
	13229
	12487
	1840

	Экономия энергетических ресурсов (топливо, энергия) от внедрения мероприятия в натуральном выражении, в том числе:
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   - электрическая энергия
	тыс. кВт.ч
	135,09
	26
	28
	24
	33
	27
	31

	   - тепловая энергия 
	тыс. Гкал
	5,287
	5,390
	6,362
	4,672
	3,970
	3,770
	3,403

	   - топливо
	т.у.т.
	1005
	1024
	1209
	888
	754
	716
	647


Приложение №5 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___

Характеристика энергоресурсопотребления бюджетных организаций
	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес организации
	Потребление энергоресурсов за 2009 год

	
	
	
	Электроэнергия
	Тепловая энергия
	Газ
	Холодная вода
	Горячая вода
	Моторное топливо
	Общее потребление энергоресурсов, тыс.руб.

	 
	 
	 
	кВтч
	тыс.руб.
	Гкал
	тыс.руб.
	тыс.куб.м.
	тыс.руб.
	куб.м.
	тыс.руб.
	куб.м.
	тыс.руб.
	тыс.л.
	тыс.руб.
	

	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Ленина,14
	21 075
	55,60
	184
	200,6
	 
	 
	2064
	65,8
	0
	 
	0,16
	13,4
	335,40

	2
	Муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно- образовательного центра «Комеш су» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ
	423304, РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Татарстан,14
	115 120
	303,70
	381
	415,4
	 
	 
	11285
	307
	420
	457,9
	 
	 
	1 484,00

	3
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №1 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Школьная,2
	53 863
	142,10
	1324
	1443,4
	 
	 
	520
	16,6
	0
	 
	 
	 
	1 602,10

	4
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №2 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ г.Азнакаево улБулгар,18
	119 372
	314,90
	613
	668,3
	70,174
	230,2
	8817
	280,9
	0
	 
	 
	 
	1 494,30

	5
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №3 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, Рт г.Азнакаево, ул.Пушкина,1
	60 404
	159,40
	298
	324,9
	 
	 
	727
	23,2
	0
	 
	 
	 
	507,50

	6
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №4 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ,г.Азнакаево, ул.М.Хасанова,5
	30 885
	81,50
	786
	856,9
	 
	 
	9392
	299,2
	900
	981,2
	 
	 
	2 218,80

	7
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №5 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина,36
	69 042
	182,20
	815
	888,5
	64,221
	210,6
	5354
	170,6
	78
	85
	 
	 
	1 536,90

	8
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №6 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ г.Азнакаево ул.Гагарина,9
	34 401
	90,80
	699
	762
	75,719
	248,3
	3229
	102,9
	86
	93,8
	 
	 
	1 297,80

	9
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №7 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.М.Хасанова,24
	100 770
	265,90
	1506
	1641,8
	 
	 
	5906
	188,2
	136
	148,3
	0,059
	3,3
	2 247,50

	10
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №8 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТг.Азнакаево, ул.М.Хасанова,19
	43 363
	114,40
	2075
	2262,2
	41,522
	136,2
	7617
	242,7
	153
	166,8
	 
	 
	2 922,30

	11
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №9 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт,2а
	25 031
	66,00
	1207
	1315,8
	 
	 
	4994
	159,1
	0
	 
	 
	 
	1 540,90

	12
	Муниципальное общеобразовательное  учреждения гимназия г.Азнакаево РТ 
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина,1
	13 080
	34,50
	713
	777,3
	69,558
	228,1
	3982
	126,9
	118
	128,6
	 
	 
	1 295,40

	13
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Губкина,16
	84 880
	223,90
	1009
	1100
	 
	 
	5323
	144,8
	0
	 
	 
	 
	1 468,70

	14
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №2 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Комарова,5
	88 080
	232,40
	1085
	1182,9
	 
	 
	5313
	144,5
	233
	254
	0,071
	3,4
	1 817,20

	15
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №3 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Лесная,25А
	35 840
	94,50
	455
	496
	 
	 
	4290
	116,7
	194
	211,5
	 
	 
	918,70

	16
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Асеево  Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Асеево, ул.Центральная,53а
	26 362
	69,50
	 
	 
	103,426
	339,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	408,70

	17
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Мальбагуш Азнакаевского муниципального района 
	423308, РТ, Азнакаевский район, с.Мальбагушево, ул.Джалиля,13
	8 130
	21,50
	 
	 
	88,099
	289
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	310,50

	18
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Алькеево Азнакаевского муниципального района
	423309, РТ Азнакаевский район, ул.Школьная,4а
	20 835
	55,00
	 
	 
	63,715
	209
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	264,00

	19
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Верхнее Стярле Азнакаевского муниципального района
	423314, РТ Азнакаевский район, с.Верхнее Стярле, ул.Советская,1
	20 048
	52,90
	 
	 
	61,718
	202,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	255,30

	20
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Победа Азнакаевского муниципального района
	423312, РТ, Азнакаевский район, с.Победа, ул.Зеленая, 2
	34 678
	91,50
	 
	 
	156,758
	514,1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	605,60

	21
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Карамалы Азнакаевского муниципального района
	423301, РТ Азнакаевский район, с.Карамалы, ул.Молодежная,5
	43 455
	114,70
	 
	 
	27,504
	90,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	204,90

	22
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Какре – Елга Азнакаевского муниципального района
	423320, Азнакаевский район, с.Какре Елга, ул.Школьная,1
	19 050
	50,30
	 
	 
	75,221
	246,7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	297,00

	23
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Сарлы Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, с.Сарлы, ул. Школьная,2
	17 040
	45,00
	 
	 
	64,244
	210,7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	255,70

	24
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Большой Сухояш Азнакаевского муниципального района
	423325, РТ Азнакаевский район, с.Большой Сухояшево, ул.Школьная,2
	29 786
	78,60
	 
	 
	41,951
	137,6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	216,20

	25
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Татарский Шуган Азнакаевского муниципального района
	423327, РТ Азнакаевский район, с.Татарский Шуган, ул.Советская,41а
	9 298
	24,50
	 
	 
	46,521
	152,6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	177,10

	26
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Тумутук Азнакаевского муниципального района
	423316, РТ Азнакаевский район, с.Тумутук, у.Гагарина,1
	83 159
	219,40
	 
	 
	99,372
	325,9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	545,30

	27
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Урсаево Азнакаевского муниципального района
	423318, РТ Азнакаевский район, с.Урсаево, ул.Центральная,67
	9 829
	25,90
	 
	 
	50,061
	164,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	190,10

	28
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Урманай Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	13 938
	36,80
	 
	 
	61,817
	202,7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	239,50

	29
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Учалле Азнакаевского муниципального района
	423317, РТ Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Тукая,24
	25 123
	66,30
	 
	 
	67,431
	221,1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	287,40

	30
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Чалпы Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная,1
	86 233
	227,50
	 
	 
	72,044
	236,3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	463,80

	31
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Чубар – Абдулово Азнакаевского муниципального района
	423323, РТ Азнакаевский район, с.Чубар-Абдуллово, ул.Советская,60
	11 680
	30,80
	 
	 
	160,527
	526,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	557,30

	32
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Уразаево Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ Азнакаевский район, с.Уразаево, ул.Бадретдинова,28
	16 100
	42,50
	 
	 
	42,858
	140,6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	183,10

	33
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Чемодурово Азнакаевского муниципального района
	423307, РТ Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Центральная,9а
	15 901
	42,00
	 
	 
	34,865
	114,3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	156,30

	34
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Бирючевка Азнакаевского муниципального района
	423306, РТ Азнакаевский район, с.Бирючевка, ул.Школьная,2
	17 252
	45,50
	 
	 
	31,672
	103,9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	149,40

	35
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Кук-Тяка Азнакаевского муниципального района
	423316, РТ Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Ленина,65
	10 005
	26,40
	 
	 
	25,93
	85
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	111,40

	36
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Микулино Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Советская,92
	8 070
	21,30
	 
	 
	40,707
	133,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	154,80

	37
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Буралы Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, с.Буралы, ул.Школьная,1
	8 900
	23,50
	 
	 
	33,157
	108,7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	132,20

	38
	Муниципальное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы с.Сапеево Азнакаевского муниципального района
	423326, РТ Азнакаевский район, с.Сапеево, ул.Нефтяников
	38 375
	101,20
	 
	 
	57,824
	189,6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	290,80

	39
	Муниципальное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы с.Чекан Азнакаевского муниципального района
	423313,РТ, Азнакаевский район, с.Чекан, ул. Центральная,1
	6 658
	17,60
	 
	 
	21,017
	68,9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	86,50

	40
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Агерзе Азнакаевского муниципального района
	423303,РТ Азнакаевский район, с.Агерзе ул. С.Хакима,12
	6 560
	17,30
	 
	 
	56,238
	184,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	201,70

	41
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Балтачево Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район, с.Балтачево ул. Центральная
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	42
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Ильбяково Азнакаевского муниципального района
	423321, РТ Азнакаевский район, с.Ильбяково, ул.А.Валиева,51
	40 248
	106,20
	 
	 
	125,085
	410,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	516,40

	43
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Масягутово Азнакаевского муниципального района
	423321,Т Азнакаевский район, д. Масягутово, ул. Багмана,15
	37 940
	100,10
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	100,10

	44
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Буляк Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, д.Буляк, ул. Центральная,25
	858
	2,30
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2,30

	45
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Балан -Буляк Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, д.Баланлы Буляк, ул.Октябрьская,39
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	46
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Банки Сухояш Азнакаевского муниципального района
	423325, РТ Азнакаевский район, д.Банки Сухояш, ул. Центральная,2
	37 420
	98,70
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	98,70

	47
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Митряево Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Митряево ул. Школьная,1
	3 180
	8,40
	 
	 
	13,67
	44,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	53,20

	48
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Муслюмово  Азнакаевского муниципального района
	423318, РТ Азнакаевский район, д.Муслюмово, ул.Гафури,2
	5 287
	14,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	49
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Мяндей Азнакаевского муниципального района
	423323, РТ Азнакаевский район, с.Мяндеево, ул.Новая,1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	50
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Суюндук Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, д.Суюндук ул.Зеленая,37
	969
	2,60
	 
	 
	14,209
	46,6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	49,20

	51
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Таллы Буляк Азнакаевского муниципального района
	423301, РТ Азнакаевский район, д.Таллы Буляк, ул. Центральная, 6
	25 609
	67,60
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	67,60

	52
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Ирекле Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, д.Ирекле ул. Гагарина,1
	61 780
	163,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	163,00

	53
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Первое  Мая Азнакаевского муниципального района
	423311, Азнакаевский район, д.Первое Мая, ул. Центральная,6
	541
	1,40
	 
	 
	5,153
	16,9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	18,30

	54
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Тойкино Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район,с. Тойкино ул. Джалиля,21
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	55
	Государственное бюджетное специальное «Коррекционное» образовательное учреждение для обучающихся , воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Азнакаевское специальное «Коррекционная» общеобразовательная школа  VIII вида»    
	423330, РТ г.Азнакаево, ул Нефтянников,15
	6 913
	18,20
	170
	185,3
	89,136
	292,3
	687
	 
	0
	 
	0,007
	2,1
	497,90

	56
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Аист» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Сююмбика,3
	22 568
	5,90
	64
	69,8
	92,638
	303,8
	646
	20,6
	0
	 
	 
	 
	400,10

	57
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Булгар 29а
	44 551
	117,50
	427
	465,5
	 
	 
	5444
	173,4
	96
	104,6
	 
	 
	861,00

	58
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,8
	15 461
	40,80
	227
	247,5
	53,210
	174,5
	3679
	117,2
	65
	70,9
	 
	 
	650,90

	59
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Айсылу» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ленина,25
	16 395
	43,30
	166
	180,9
	92,198
	302,4
	1618
	51,5
	0
	 
	 
	 
	578,10

	60
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» присмотра и оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Хасанова,8а
	17 653
	46,60
	210
	229
	86,662
	284,2
	2587
	82,4
	62
	67,6
	 
	 
	709,80

	61
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением музыкального воспитания г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,3
	13 315
	35,10
	204
	222,4
	50,192
	164,6
	1950
	62,1
	51
	55,6
	 
	 
	539,80

	62
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждения центра развития ребенка детский сад №6 «Звездочка»  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,8а
	45 802
	120,80
	372
	405,6
	76,624
	251,3
	4264
	135,9
	162
	176,6
	 
	 
	1 090,20

	63
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Гнездышко» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением профилактических мероприятий и процедур  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Гагарина,17а
	14 123
	37,30
	283
	308,5
	71,127
	233,3
	2326
	74,1
	55
	60
	 
	 
	713,20

	64
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Радуга» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Гагарина,31а
	32 676
	86,20
	423
	461,2
	 
	 
	2117
	67,4
	51
	55,6
	 
	 
	670,40

	65
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Алтынчеч» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Султангалиева,29б
	47 114
	124,30
	324
	353,2
	 
	 
	2971
	94,6
	74
	80,7
	 
	 
	652,80

	66
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического воспитания г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ямашева,6а
	25 298
	66,70
	222
	242
	50,278
	164,9
	6153
	196
	101
	110,1
	 
	 
	779,70

	67
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 «Рябинка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ленина,35а
	26 221
	69,20
	425
	463,3
	49,590
	162,6
	6700
	213,5
	92
	100,3
	 
	 
	1 008,90

	68
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждения Центра развития ребенка  детский сад №14 «Родничок» г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Строителей,2
	65 648
	173,20
	475
	517,8
	 
	 
	3998
	127,4
	89
	97
	 
	 
	915,40

	69
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Золотая рыбка» комбинированного вида  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Некрасова,8
	66 192
	174,60
	342
	372,9
	 
	 
	2267
	72,2
	0
	 
	 
	 
	619,70

	70
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Сказка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Лабочевского,1а
	40 715
	107,40
	491
	535,3
	 
	 
	7799
	248,5
	36
	39,2
	 
	 
	930,40

	71
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Аккош» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического направления г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Хасаншина,10а
	28 391
	74,90
	184
	200,6
	 
	 
	4126
	131,5
	105
	114,5
	 
	 
	521,50

	72
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Улыбка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Султангалиева,31а
	88 394
	233,20
	528
	575,6
	 
	 
	4957
	157,9
	88
	96
	 
	 
	1 062,70

	73
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Агерзе «Чишмакай»   Азнакаевского муниципального района
	423303,РТ Азнакаевский район, с.Агерзе ул. С.Хакима,12
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	74
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Алькеево «Чишмакай»   Азнакаевского муниципального района
	423309, РТ Азнакаевский район, С. Алькеево ул.Советская,39
	8 214
	21,70
	 
	 
	46,275
	151,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	173,50

	75
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Асеево «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Асеево, ул.Центральная,53а
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	76
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Балтачево «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район, с.Балтачево ул. Центральная
	12 949
	34,20
	 
	 
	71,869
	235,7
	1728
	55
	 
	 
	 
	 
	324,90

	77
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Бирючевка «Колосок»   Азнакаевского муниципального района
	423306,РТ, Азнакаевский район, с.Бирючевка, ул.Центральная,30
	14 005
	34,30
	 
	 
	36,342
	119,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	153,50

	78
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Большой Сухояш «Тамчы»   Азнакаевского муниципального района
	423325 РТ Азнакаевский район, с.Большой Сухояш, ул.Школьная,53а
	431
	1,10
	 
	 
	17,940
	58,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	59,90

	79
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Верхнее Стярле «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423314  РТ Азнакаевский район, с.В.Стярле 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	80
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Ильбяково «Чулпан»  Азнакаевского муниципального района
	423321, РТ Азнакаевский район, с.Ильбяково, ул.А.Валиева,51
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	81
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Ирекле «Кояшкай»   Азнакаевского муниципального района
	423324  РТ Азнакаевский район, с.Ирекле
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	82
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Карамалы «Айгуль»   Азнакаевского муниципального района
	423301,  РТ Азнакаевский район, с.Карамалы, ул. Молодежная,5
	0
	 
	 
	 
	39,336
	129
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	129,00

	83
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Какре-Елга «Лейсан»   Азнакаевского муниципального района
	423320  РТ Азнакаевский район, с.Какре Елга ул.Советская,28
	20 240
	53,40
	 
	 
	41,929
	137,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	190,90

	84
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Маняус «Чишма»   Азнакаевского муниципального района
	423330,  РТ Азнакаевский район, с.Маняус
	13 672
	36,10
	 
	 
	51,081
	167,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	203,60

	85
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Митряево «Лейсан»   Азнакаевского муниципального района
	423310 РТ Азнакаевский район, с.Митряево, ул.Школьная,16а
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	86
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Мальбагуш «Тамчы» Азнакаевского муниципального района
	423308, РТ Азнакаевский район, с.Мальбагуш, ул.Нефтяников,20
	4 023
	10,60
	 
	 
	41,605
	136,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	147,00

	87
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Масягутова «Чишма»   Азнакаевского муниципального района
	423321,РТ Азнакаевский район, с.Масягутово, ул.Багманова,14
	23 720
	62,60
	 
	 
	39,694
	130,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	192,80

	88
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Микулино «Ладушки»   Азнакаевского муниципального района
	423306, РТ Азнакаевский район, с.Микулино
	11 373
	30,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	89
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Муслюмово «Тамчы» Азнакаевского муниципального района
	423318  РТ Азнакаевский район, с.Муслюмово
	0
	 
	 
	 
	23,902
	78,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	78,40

	90
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Победа «Солнышко»   Азнакаевского муниципального района
	423312,РТ Азнакаевский район, с.Победа, ул.Зеленая,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	91
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Сапеево «Кояшкай»  Азнакаевского муниципального района
	423326, РТ Азнакаевский район, с.Сапеево, ул.Нефтяников
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	92
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Сарлы «Ляйсан»   Азнакаевского муниципального района
	423315  РТ Азнакаевский район, с.Сарлы, ул. Центральная
	1 204
	3,20
	 
	 
	12,493
	41
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	44,20

	93
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Татарский Шуган «Аккош»   Азнакаевского муниципального района
	423327,  РТ Азнакаевский район, с.ТатШуган
	7 036
	18,60
	 
	 
	23,116
	75,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	94,40

	94
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Тойкино «Карлыгач»   Азнакаевского муниципального района
	423302,  РТ Азнакаевский район,  с.Тойкино
	2 423
	6,40
	 
	 
	73,729
	241,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	248,20

	95
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Тумутук «Аккош»   Азнакаевского муниципального района
	423316 РТ Азнакаевский район, с.Тумутук,ул.Гагарина
	27 120
	71,60
	 
	 
	30,633
	100,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	172,10

	96
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Уразаево «Айгуль»   Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ Азнакаевский район,с.Уразаево 
	14 740
	38,90
	 
	 
	41,619
	136,5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	175,40

	97
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Урманаево «Ляйсан»  Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	98
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Урсаево «Ромашка»   Азнакаевского муниципального района
	423318,РТ Азнакаевский район,   с. Урсаево, ул Центральная  
	2 991
	7,90
	 
	 
	1,494
	4,9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80

	99
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Учалле «Ляйсан»   Азнакаевского муниципального района
	423317, РТ Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Тукая,24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	100
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Чалпы «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	23 585
	62,20
	 
	 
	52,350
	171,7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	233,90

	101
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чемодурово «Солнышко»  Азнакаевского муниципального района
	423307 РТ Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Нагорная,1а
	41 390
	109,20
	 
	 
	39,757
	130,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	239,60

	102
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чубар Абдулово «Умырзая» Азнакаевского муниципального района
	423323 РТ Азнакаевский район, с.Чубар Абдуллово, ул.Советская, 52
	5 640
	14,90
	 
	 
	22,978
	75,4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	90,30

	103
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чекан «Радуга»   Азнакаевского муниципального района
	423307, РТ Азнакаевский район, с.Чекан, ул.Базарная,5
	10 619
	28,00
	 
	 
	22,240
	73
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	101,00

	104
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Первое Мая «Кояшкай»   Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Первое Мая, ул.Средняя 11а
	981
	2,60
	 
	 
	7,249
	23,8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	26,40

	105
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического воспитания п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Комарова,6
	12 350
	32,60
	235
	256,2
	71,641
	235
	3609
	98,2
	181
	197,3
	 
	 
	819,30

	106
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,53
	10 040
	26,50
	229
	249,7
	74,236
	243,5
	5077
	138,1
	201
	219,1
	 
	 
	876,90

	107
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Березка» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,28
	41 344
	109,10
	195
	212,6
	 
	 
	3692
	100,4
	181
	197,3
	 
	 
	619,40

	108
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Золотой ключик» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,26а
	47 413
	125,10
	320
	348,9
	 
	 
	4618
	125,6
	184
	200,6
	 
	 
	800,20

	109
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Тургай» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Тургай,10а
	34 125
	90,00
	0
	 
	44,320
	145,3
	1323
	36
	0
	 
	 
	 
	271,30

	110
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества г. Азнакаево  Азнакаевского муниципального района  РТ
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Ленина,18
	18 677
	49,20
	329
	358,7
	 
	 
	444
	14,1
	0
	 
	 
	 
	422,00

	111
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Развитие» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района  РТ
	423304, РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Лесная,15
	5 980
	15,70
	277
	302
	 
	 
	1176
	32
	0
	 
	 
	 
	349,70

	 
	ИТОГО
	 
	2 729 218
	7 144,50
	20 272
	22 100,50
	3 703,471
	12 146,00
	164 769
	5 014,70
	4 192
	4 570,10
	0,30
	22,20
	50 998,00

	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	1
	Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская Центральная районная больница"
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, д.21.
	1177874
	3096,3
	8867
	9499,5
	191,302
	606,3
	113669
	3588,3
	2911,75
	3128,5
	0
	0
	19 918,90

	 
	ИТОГО
	 
	1177874
	3096,3
	8867
	9499,5
	191,302
	606,3
	113669
	3588,3
	2911,75
	3128,5
	0
	0
	19918,90

	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

	1
	Районно-Городской дворец культуры Азнакаевского муниципального района
	423330, г.Азнакаево, ул.Султангалиева,19.
	56935
	150,4
	799
	871
	0
	0
	6009
	271,3
	11
	12
	0
	0
	1 304,70

	2
	Центральная библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, 24.
	10434
	27,6
	364
	396,8
	0
	0
	397
	14,7
	0
	0
	0
	0
	439,10

	3
	Детская библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина, 31.
	12178
	32,2
	279
	304,2
	0
	0
	68
	3,1
	0
	0
	0
	0
	339,50

	4
	Городская библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина,12.
	290
	0,7
	42
	45,8
	0
	0
	2
	0,9
	0
	0
	0
	0
	47,40

	5
	Гараж 
	423330, г.Азнакаево, ул.Марджани,47.
	213
	0,6
	45
	49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,60

	6
	Административное здание
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина, 9.
	5881
	15,4
	37
	40,3
	0
	0
	24
	1
	0
	0
	0
	0
	56,70

	7
	Муниципальное учреждение культуры "Азнакаевский краеведческий музей"
	423330, г.Азнакаево, ул.Ямашева, 6.
	1842
	4,9
	153
	166,8
	0
	0
	81
	3,6
	2
	2,2
	0
	0
	177,50

	8
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Азнакаевская детская школа искуств"
	423330, г.Азнакаево, ул.Багаутдинова,10.
	28613
	75,6
	536
	584,3
	0
	0
	965
	43,6
	0
	0
	0
	0
	703,50

	 9
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Актюбинская детская школа искуств"
	423330, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Губкина,24.
	11961
	30,6
	412
	464,6
	0
	0
	596
	26,2
	0
	0
	0
	0
	521,40

	 10
	Муниципальное казенное учреждение  «Управление по физической культуре, спорту и туризму Испонительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»
	423330,  РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева, д.23 "а"
	128347
	338
	2667
	2922,8
	0
	0
	8142
	364,4
	13
	14,2
	0
	0
	3639,4

	11
	Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Багаутдинова , 1 "а"
	56935
	150,4
	799
	871
	0
	0
	6009
	271,3
	11
	12
	0
	0
	1 304,70

	 
	ИТОГО
	 
	128347
	338
	2667
	2922,8
	0
	0
	8142
	364,4
	13
	14,2
	0
	0
	3639,4

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

	1
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	39745
	103
	741
	647
	0
	0
	1656
	37
	76
	66
	32,11
	613
	1 466,00

	2
	Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	2260476
	6569
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,04
	202
	6 771,00

	3
	Азнакаевский районный Совет
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29,02
	437
	437,00

	4
	Азнакаевский городской Совет
	423330, РТ, г.Азнакаево, д.22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	5
	Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ. 423332 г. Азнакаево ул. Султанагалиева 24
	7158,81
	18,63
	68
	74,13
	0
	0
	43
	1,94
	0
	0
	4,18
	77,27
	171,97

	6
	Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.37.
	8450
	23,07
	44
	52,26
	0
	0
	98
	4,04
	0
	0
	3,79
	81,5
	160,87

	7
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с молодежью Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.9.
	29411
	77,8
	431,5
	309,6
	0
	0
	1176
	34,1
	0
	0
	4,2
	77,5
	499,00

	8
	Муниципальное казенное учреждение «Управление  по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ
	423330,  РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева, д.23 "а"
	1144119
	3022,8
	1084
	1181,8
	0
	0
	12717
	405,2
	379
	413,2
	0
	0
	5 023,00

	9
	Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Багаутдинова , 1 "а"
	4858
	13
	235
	256
	0
	0
	2055
	65
	12
	13
	0
	0
	347,00

	10
	Исполнительный комитет Муниципального Образования "пгт Актюбинский" Азнакаевского муниципального района РТ
	423304,Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, ул.губкина,24.
	778314
	1821,7
	1711
	1932,2
	0
	0
	9902
	246
	0
	0
	5,7
	103,8
	4 103,70

	11
	Исполнительный комитет Агерзинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Агерзе, ул. Ахметовой , 9 "а"
	140754
	358,3
	0
	0
	12,786
	40,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	398,35

	12
	Исполнительный комитет Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Алькеево
	112500
	297,1
	0
	0
	11,838
	32,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	329,30

	13
	Исполнительный комитет Асеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Асеево
	59033,62
	146,7
	0
	0
	56,845
	191,1
	0
	0
	0
	0
	1,327
	27,874
	365,67

	14
	Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Балтачево, ул.Молодежная, д.1 "а".
	29730
	76
	0
	0
	40,666
	128
	0
	0
	0
	0
	0,9
	20
	224,00

	15
	Исполнительный комитет Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район,д. Бирючевка, ул.Центральная,27.
	36067
	98,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98,50

	16
	Исполнительный комитет Вахитовского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, п.Победа
	106100
	279,3
	0
	0
	130,264
	402,2
	0
	0
	0
	0
	1783
	35
	716,50

	17
	Исполнительный комитет Верхнестярлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423314, с.Верхнее Стярле, ул.Советская, д.32 "д"
	64803
	183,8
	0
	0
	22,700
	70,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	253,90

	18
	Исполнительный комитет Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Ильбяково
	74285
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196,00

	19
	Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423301, РТ, Азнакаевский район, с.Карамалы ул.Центральная, д.8.
	90606
	239,4
	0
	0
	36,578
	114,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	354,20

	20
	Исполнительный комитет Какре-Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Какре-Елга
	83968
	216,9
	0
	0
	46,200
	144,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	361,71

	21
	Исполнительный комитет Мальбагушевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Мальбагушево
	39908
	106,1
	0
	0
	43,420
	137,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	243,80

	22
	Исполнительный комитет Масягутовского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Масягутово
	43478
	114,9
	0
	0
	18,097
	52,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	167,50

	23
	Исполнительный комитет Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423306, РТ, Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Советская,74
	81388
	190
	0
	0
	23,614
	90,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	280,60

	24
	Исполнительный комитет Сарлинского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423315, РТ, Азнакаевский район, с.Сарлы, ул.Центральная,74.
	108434
	284
	0
	0
	45,100
	142
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	426,00

	25
	Исполнительный комитет Сапеевского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Сапеево
	38930
	93,52
	0
	0
	41,788
	114,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	208,37

	26
	Исполнительный комитет Сухояшского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423325, РТ, Азнакаевский район, с.Большой Сухояш, ул. Советская,30.
	97273
	229,1
	0
	0
	24,196
	76,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305,50

	27
	Исполнительный комитет Тойкинского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423302, РТ, Азнакаевский район, с.Тойкино, ул.Джалиля, д.19.
	47061
	125
	0
	0
	20,121
	60
	0
	0
	0
	0
	1
	20
	205,00

	28
	Исполнительный комитет Татарско-Шуганского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423327, РТ, Азнакаевский район, с.Татарский-Шуган
	56215
	214,8
	0
	0
	47,227
	148,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	363,30

	29
	Исполнительный комитет Тумутукского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Тумутук
	70087
	186,7
	0
	0
	43,500
	137
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	323,70

	30
	Исполнительный комитет Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Уразаево, ул.Энгельса,65.
	41898
	107
	0
	0
	13,670
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151,00

	31
	Исполнительный комитет Урманаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Урманаево
	41145
	98,77
	0
	0
	51,670
	209,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	307,84

	32
	Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Урсаево
	51779
	136,9
	0
	0
	59,800
	185,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	322,10

	33
	Исполнительный комитет Учаллинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Советская, д.51.
	48401
	121,6
	0
	0
	20,450
	64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185,60

	34
	Исполнительный комитет Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423324, РТ, Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная, д.35.
	184916
	486,01
	0
	0
	46,846
	146,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	632,41

	35
	Исполнительный комитет Чемодуровского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423307, РТ, Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Нагорная, 1 "а"
	43093
	100
	0
	0
	24,500
	93,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193,90

	36
	Исполнительный комитет Чубар-Абдуловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Чубар-Абдуллово
	151781
	416
	0
	0
	51,944
	163,7
	0
	0
	0
	0
	1,5
	30
	609,70

	 
	Итого
	 
	6216165,4
	16751,5
	4314,5
	4452,99
	933,82
	2989,18
	27647
	793,28
	467
	492,2
	1879,77
	1724,94
	27 203,99

	 
	 Всего
	 
	10 251 604
	27 330,5
	36 121
	38 975,4
	4 828,59
	15 741
	305 261
	9 760,2
	7 584
	8 205
	1 880
	1 747
	101 760


                                             Приложение №6 к решению

Азнакаевского районного Совета

от «__»_________ 2012 №___

График проведения энергетических обследований организаций бюджетной сферы по Азнакаевскому муниципальному району

	№ п/п

 
	Полное наименование организации

 
	Адрес организации

 
	Дата проведения энергетического обследования (кв.год)

	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

	1
	Муниципальноеказенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Ленина,14
	3-4 кв.- 2012г.

	2
	Муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно- образовательного центра «Комеш су» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального рпйона РТ
	423304, РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Татарстан,14
	3-4 кв.- 2012г.

	3
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №1 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Школьная,2
	3-4 кв.- 2012г.

	4
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №2 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ г.Азнакаево улБулгар,18
	3-4 кв.- 2012г.

	5
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №3 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, Рт г.Азнакаево, ул.Пушкина,1
	3-4 кв.- 2012г.

	6
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №4 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ,г.Азнакаево, ул.М.Хасанова,5
	3-4 кв.- 2012г.

	7
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №5 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина,36
	3-4 кв.- 2012г.

	8
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №6 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ г.Азнакаево ул.Гагарина,9
	3-4 кв.- 2012г.

	9
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №7 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.М.Хасанова,24
	3-4 кв.- 2012г.

	10
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №8 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТг.Азнакаево, ул.М.Хасанова,19
	3-4 кв.- 2012г.

	11
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №9 г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Лениногорский тракт,2а
	3-4 кв.- 2012г.

	12
	Муниципальное общеобразовательное  учреждения гимназия г.Азнакаево РТ 
	423330,РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина,1
	3-4 кв.- 2012г.

	13
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Губкина,16
	3-4 кв.- 2012г.

	14
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №2 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Комарова,5
	3-4 кв.- 2012г.

	15
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы №3 п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Лесная,25А
	3-4 кв.- 2012г.

	16
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Асеево  Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Асеево, ул.Центральная,53а
	3-4 кв.- 2012г.

	17
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Мальбагуш Азнакаевского муниципального района 
	423308, РТ, Азнакаевский район, с.Мальбагушево, ул.Джалиля,13
	3-4 кв.- 2012г.

	18
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Алькеево Азнакаевского муниципального района
	423309, РТ Азнакаевский район, ул.Школьная,4а
	3-4 кв.- 2012г.

	19
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Верхнее Стярле Азнакаевского муниципального района
	423314, РТ Азнакаевский район, с.Верхнее Стярле, ул.Советская,1
	3-4 кв.- 2012г.

	20
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Победа Азнакаевского муниципального района
	423312, РТ, Азнакаевский район, с.Победа, ул.Зеленая, 2
	3-4 кв.- 2012г.

	21
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Карамалы Азнакаевского муниципального района
	423301, РТ Азнакаевский район, с.Карамалы, ул.Молодежная,5
	3-4 кв.- 2012г.

	22
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Какре – Елга Азнакаевского муниципального района
	423320, Азнакаевский район, с.Какре Елга, ул.Школьная,1
	3-4 кв.- 2012г.

	23
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Сарлы Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, с.Сарлы, ул. Школьная,2
	3-4 кв.- 2012г.

	24
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Большой Сухояш Азнакаевского муниципального района
	423325, РТ Азнакаевский район, с.Большой Сухояшево, ул.Школьная,2
	3-4 кв.- 2012г.

	25
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Татарский Шуган Азнакаевского муниципального района
	423327, РТ Азнакаевский район, с.Татарский Шуган, ул.Советская,41а
	3-4 кв.- 2012г.

	26
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Тумутук Азнакаевского муниципального района
	423316, РТ Азнакаевский район, с.Тумутук, у.Гагарина,1
	3-4 кв.- 2012г.

	27
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Урсаево Азнакаевского муниципального района
	423318, РТ Азнакаевский район, с.Урсаево, ул.Центральная,67
	3-4 кв.- 2012г.

	28
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Урманай Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	3-4 кв.- 2012г.

	29
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Учалле Азнакаевского муниципального района
	423317, РТ Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Тукая,24
	3-4 кв.- 2012г.

	30
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Чалпы Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная,1
	3-4 кв.- 2012г.

	31
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Чубар – Абдулово Азнакаевского муниципального района
	423323, РТ Азнакаевский район, с.Чубар-Абдуллово, ул.Советская,60
	3-4 кв.- 2012г.

	32
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Уразаево Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ Азнакаевский район, с.Уразаево, ул.Бадретдинова,28
	3-4 кв.- 2012г.

	33
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Чемодурово Азнакаевского муниципального района
	423307, РТ Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Центральная,9а
	3-4 кв.- 2012г.

	34
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Бирючевка Азнакаевского муниципального района
	423306, РТ Азнакаевский район, с.Бирючевка, ул.Школьная,2
	3-4 кв.- 2012г.

	35
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Кук-Тяка Азнакаевского муниципального района
	423316, РТ Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Ленина,65
	3-4 кв.- 2012г.

	36
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Микулино Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Советская,92
	3-4 кв.- 2012г.

	37
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с.Буралы Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, с.Буралы, ул.Школьная,1
	3-4 кв.- 2012г.

	38
	Муниципальное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы с.Сапеево Азнакаевского муниципального района
	423326, РТ Азнакаевский район, с.Сапеево, ул.Нефтяников
	3-4 кв.- 2012г.

	39
	Муниципальное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы с.Чекан Азнакаевского муниципального района
	423313,РТ, Азнакаевский район, с.Чекан, ул. Центральная,1
	3-4 кв.- 2012г.

	40
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Агерзе Азнакаевского муниципального района
	423303,РТ Азнакаевский район, с.Агерзе ул. С.Хакима,12
	3-4 кв.- 2012г.

	41
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Балтачево Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район, с.Балтачево ул. Центральная
	3-4 кв.- 2012г.

	42
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Ильбяково Азнакаевского муниципального района
	423321, РТ Азнакаевский район, с.Ильбяково, ул.А.Валиева,51
	3-4 кв.- 2012г.

	43
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Масягутово Азнакаевского муниципального района
	423321,Т Азнакаевский район, д. Масягутово, ул. Багмана,15
	3-4 кв.- 2012г.

	44
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Буляк Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, д.Буляк, ул. Центральная,25
	3-4 кв.- 2012г.

	45
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Балан -Буляк Азнакаевского муниципального района
	423324, РТ Азнакаевский район, д.Баланлы Буляк, ул.Октябрьская,39
	3-4 кв.- 2012г.

	46
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Банки Сухояш Азнакаевского муниципального района
	423325, РТ Азнакаевский район, д.Банки Сухояш, ул. Центральная,2
	3-4 кв.- 2012г.

	47
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Митряево Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Митряево ул. Школьная,1
	3-4 кв.- 2012г.

	48
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Муслюмово  Азнакаевского муниципального района
	423318, РТ Азнакаевский район, д.Муслюмово, ул.Гафури,2
	3-4 кв.- 2012г.

	49
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Мяндей Азнакаевского муниципального района
	423323, РТ Азнакаевский район, с.Мяндеево, ул.Новая,1
	3-4 кв.- 2012г.

	50
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Суюндук Азнакаевского муниципального района
	423315, РТ Азнакаевский район, д.Суюндук ул.Зеленая,37
	3-4 кв.- 2012г.

	51
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с.Таллы Буляк Азнакаевского муниципального района
	423301, РТ Азнакаевский район, д.Таллы Буляк, ул. Центральная, 6
	3-4 кв.- 2012г.

	52
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Ирекле Азнакаевского муниципального района
	423300, РТ, Азнакаевский район, д.Ирекле ул. Гагарина,1
	3-4 кв.- 2012г.

	53
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Первое  Мая Азнакаевского муниципального района
	423311, Азнакаевский район, д.Первое Мая, ул. Центральная,6
	3-4 кв.- 2012г.

	54
	Муниципальное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Тойкино Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район,с. Тойкино ул. Джалиля,21
	3-4 кв.- 2012г.

	55
	Государственное бюджетное специальное «Коррекционное» образовательное учреждение для обучающихся , воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Азнакаевское специальное «Коррекционная» общеобразовательная школа  VIII вида»    
	423330, РТ г.Азнакаево, ул Нефтянников,15
	3-4 кв.- 2012г.

	56
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Аист» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Сююмбика,3
	3-4 кв.- 2012г.

	57
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Булгар 29а
	3-4 кв.- 2012г.

	58
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,8
	3-4 кв.- 2012г.

	59
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Айсылу» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ленина,25
	3-4 кв.- 2012г.

	60
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» присмотра и оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Хасанова,8а
	3-4 кв.- 2012г.

	61
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением музыкального воспитания г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,3
	3-4 кв.- 2012г.

	62
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждения центра развития ребенка детский сад №6 «Звездочка»  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Нефтяников,8а
	3-4 кв.- 2012г.

	63
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Гнездышко» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением профилактических мероприятий и процедур  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Гагарина,17а
	3-4 кв.- 2012г.

	64
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Радуга» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Гагарина,31а
	3-4 кв.- 2012г.

	65
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Алтынчеч» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Султангалиева,29б
	3-4 кв.- 2012г.

	66
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического воспитания г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ямашева,6а
	3-4 кв.- 2012г.

	67
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 «Рябинка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Ленина,35а
	3-4 кв.- 2012г.

	68
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждения Центра развития ребенка  детский сад №14 «Родничок» г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Строителей,2
	3-4 кв.- 2012г.

	69
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Золотая рыбка» комбинированного вида  г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Некрасова,8
	3-4 кв.- 2012г.

	70
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Сказка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Лабочевского,1а
	3-4 кв.- 2012г.

	71
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Аккош» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического направления г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Хасаншина,10а
	3-4 кв.- 2012г.

	72
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Улыбка» комбинированного вида г.Азнакаево  Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ г. Азнакаево, ул. Султангалиева,31а
	3-4 кв.- 2012г.

	73
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Агерзе «Чишмакай»   Азнакаевского муниципального района
	423303,РТ Азнакаевский район, с.Агерзе ул. С.Хакима,12
	3-4 кв.- 2012г.

	74
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Алькеево «Чишмакай»   Азнакаевского муниципального района
	423309, РТ Азнакаевский район, С. Алькеево ул.Советская,39
	3-4 кв.- 2012г.

	75
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Асеево «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423310, РТ Азнакаевский район, д.Асеево, ул.Центральная,53а
	3-4 кв.- 2012г.

	76
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Балтачево «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423302, РТ Азнакаевский район, с.Балтачево ул. Центральная
	3-4 кв.- 2012г.

	77
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Бирючевка «Колосок»   Азнакаевского муниципального района
	423306,РТ, Азнакаевский район, с.Бирючевка, ул.Центральная,30
	3-4 кв.- 2012г.

	78
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Большой Сухояш «Тамчы»   Азнакаевского муниципального района
	423325 РТ Азнакаевский район, с.Большой Сухояш, ул.Школьная,53а
	3-4 кв.- 2012г.

	79
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Верхнее Стярле «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423314  РТ Азнакаевский район, с.В.Стярле 
	3-4 кв.- 2012г.

	80
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Ильбяково «Чулпан»  Азнакаевского муниципального района
	423321, РТ Азнакаевский район, с.Ильбяково, ул.А.Валиева,51
	3-4 кв.- 2012г.

	81
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Ирекле «Кояшкай»   Азнакаевского муниципального района
	423324  РТ Азнакаевский район, с.Ирекле
	3-4 кв.- 2012г.

	82
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Карамалы «Айгуль»   Азнакаевского муниципального района
	423301,  РТ Азнакаевский район, с.Карамалы, ул. Молодежная,5
	3-4 кв.- 2012г.

	83
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Какре-Елга «Лейсан»   Азнакаевского муниципального района
	423320  РТ Азнакаевский район, с.Какре Елга ул.Советская,28
	3-4 кв.- 2012г.

	84
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Маняус «Чишма»   Азнакаевского муниципального района
	423330,  РТ Азнакаевский район, с.Маняус
	3-4 кв.- 2012г.

	85
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Митряево «Лейсан»   Азнакаевского муниципального района
	423310 РТ Азнакаевский район, с.Митряево, ул.Школьная,16а
	3-4 кв.- 2012г.

	86
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Мальбагуш «Тамчы» Азнакаевского муниципального района
	423308, РТ Азнакаевский район, с.Мальбагуш, ул.Нефтяников,20
	3-4 кв.- 2012г.

	87
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Масягутова «Чишма»   Азнакаевского муниципального района
	423321,РТ Азнакаевский район, с.Масягутово, ул.Багманова,14
	3-4 кв.- 2012г.

	88
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Микулино «Ладушки»   Азнакаевского муниципального района
	423306, РТ Азнакаевский район, с.Микулино
	3-4 кв.- 2012г.

	89
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Муслюмово «Тамчы» Азнакаевского муниципального района
	423318  РТ Азнакаевский район, с.Муслюмово
	3-4 кв.- 2012г.

	90
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Победа «Солнышко»   Азнакаевского муниципального района
	423312,РТ Азнакаевский район, с.Победа, ул.Зеленая,2
	3-4 кв.- 2012г.

	91
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Сапеево «Кояшкай»  Азнакаевского муниципального района
	423326, РТ Азнакаевский район, с.Сапеево, ул.Нефтяников
	3-4 кв.- 2012г.

	92
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Сарлы «Ляйсан»   Азнакаевского муниципального района
	423315  РТ Азнакаевский район, с.Сарлы, ул. Центральная
	3-4 кв.- 2012г.

	93
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Татарский Шуган «Аккош»   Азнакаевского муниципального района
	423327,  РТ Азнакаевский район, с.ТатШуган
	3-4 кв.- 2012г.

	94
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Тойкино «Карлыгач»   Азнакаевского муниципального района
	423302,  РТ Азнакаевский район,  с.Тойкино
	3-4 кв.- 2012г.

	95
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Тумутук «Аккош»   Азнакаевского муниципального района
	423316 РТ Азнакаевский район, с.Тумутук,ул.Гагарина
	3-4 кв.- 2012г.

	96
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Уразаево «Айгуль»   Азнакаевского муниципального района
	423330 РТ Азнакаевский район,с.Уразаево 
	3-4 кв.- 2012г.

	97
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Урманаево «Ляйсан»  Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	3-4 кв.- 2012г.

	98
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Урсаево «Ромашка»   Азнакаевского муниципального района
	423318,РТ Азнакаевский район,   с. Урсаево, ул Центральная  
	3-4 кв.- 2012г.

	99
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Учалле «Ляйсан»   Азнакаевского муниципального района
	423317, РТ Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Тукая,24
	3-4 кв.- 2012г.

	100
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Чалпы «Чулпан»   Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Урманаево, ул.Гагарина, 32а
	3-4 кв.- 2012г.

	101
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чемодурово «Солнышко»  Азнакаевского муниципального района
	423307 РТ Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Нагорная,1а
	3-4 кв.- 2012г.

	102
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чубар Абдулово «Умырзая» Азнакаевского муниципального района
	423323 РТ Азнакаевский район, с.Чубар Абдуллово, ул.Советская, 52
	3-4 кв.- 2012г.

	103
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Чекан «Радуга»   Азнакаевского муниципального района
	423307, РТ Азнакаевский район, с.Чекан, ул.Базарная,5
	3-4 кв.- 2012г.

	104
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Первое Мая «Кояшкай»   Азнакаевского муниципального района
	423311, РТ Азнакаевский район, с.Первое Мая, ул.Средняя 11а
	3-4 кв.- 2012г.

	105
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического воспитания п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Комарова,6
	3-4 кв.- 2012г.

	106
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,53
	3-4 кв.- 2012г.

	107
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Березка» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,28
	3-4 кв.- 2012г.

	108
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Золотой ключик» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Губкина,26а
	3-4 кв.- 2012г.

	109
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Тургай» комбинированного вида п.г.т. Актюбинский  Азнакаевского муниципального района
	423304 РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул. Тургай,10а
	3-4 кв.- 2012г.

	110
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества г. Азнакаево  Азнакаевского муниципального района  РТ
	423330, РТ г.Азнакаево ул.Ленина,18
	3-4 кв.- 2012г.

	111
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Развитие» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района  РТ
	423304, РТ Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Лесная,15
	3-4 кв.- 2012г.

	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	1
	Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская Центральная районная больница"
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, д.21.
	3-4 кв.- 2012г.

	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

	1
	Районно-Городской дворец культуры Азнакаевского муниципального района
	423330, г.Азнакаево, ул.Султангалиева,19.
	3-4 кв.- 2012г.

	2
	Центральная библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, 24.
	3-4 кв.- 2012г.

	3
	Детская библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина, 31.
	3-4 кв.- 2012г.

	4
	Городская библиотека
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина,12.
	3-4 кв.- 2012г.

	5
	Гараж 
	423330, г.Азнакаево, ул.Марджани,47.
	3-4 кв.- 2012г.

	6
	Административное здание
	423330, г.Азнакаево, ул.Ленина, 9.
	3-4 кв.- 2012г.

	7
	Муниципальное учреждение культуры "Азнакаевский краеведческий музей"
	423330, г.Азнакаево, ул.Ямашева, 6.
	3-4 кв.- 2012г.

	8
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Азнакаевская детская школа искуств"
	423330, г.Азнакаево, ул.Багаутдинова,10.
	3-4 кв.- 2012г.

	9
	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Актюбинская детская школа искуств"
	423330, Азнакаевский район, пгт Актюбинский, ул.Губкина,24.
	3-4 кв.- 2012г.

	 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. СПОРТУ И ТУРИЗМУ

 

	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета  Азнакаевского муниципального района РТ»
	423330,  РТ, г.Азнакаево, ул Султангалиева, д.23 "а"
	3-4 кв.- 2012г.

	2
	Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Багаутдинова , 1 "а"
	3-4 кв.- 2012г.

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

	1
	Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	3-4 кв.- 2012г.

	2
	Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	3-4 кв.- 2012г.

	3
	Азнакаевский районный Совет
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.22.
	3-4 кв.- 2012г.

	4
	Азнакаевский городской Совет
	423330, РТ, г.Азнакаево, д.22
	3-4 кв.- 2012г.

	5
	Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ. 423332 г. Азнакаево ул. Султанагалиева 24
	3-4 кв.- 2012г.

	6
	Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.37.
	3-4 кв.- 2012г.

	7
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с молодежью Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»
	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.9.
	3-4 кв.- 2012г.

	10
	Исполнительный комитет Муниципального Образования "пгт Актюбинский" Азнакаевского муниципального района РТ
	423304,Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, ул.губкина,24.
	3-4 кв.- 2012г.

	11
	Исполнительный комитет Агерзинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Агерзе, ул. Ахметовой , 9 "а"
	3-4 кв.- 2012г.

	12
	Исполнительный комитет Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Алькеево
	3-4 кв.- 2012г.

	13
	Исполнительный комитет Асеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Асеево
	3-4 кв.- 2012г

	14
	Исполнительный комитет Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423330, Азнакаевский район, с.Балтачево, ул.Молодежная, д.1 "а".
	3-4 кв.- 2012г..

	15
	Исполнительный комитет Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район,д. Бирючевка, ул.Центральная,27.
	3-4 кв.- 2012г.

	16
	Исполнительный комитет Вахитовского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, п.Победа
	3-4 кв.- 2012г.

	17
	Исполнительный комитет Верхнестярлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423314, с.Верхнее Стярле, ул.Советская, д.32 "д"
	3-4 кв.- 2012г.

	18
	Исполнительный комитет Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Ильбяково
	3-4 кв.- 2012г.

	19
	Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423301, РТ, Азнакаевский район, с.Карамалы ул.Центральная, д.8.
	3-4 кв.- 2012г.

	20
	Исполнительный комитет Какре-Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Какре-Елга
	3-4 кв.- 2012г.

	21
	Исполнительный комитет Мальбагушевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Мальбагушево
	3-4 кв.- 2012г.

	22
	Исполнительный комитет Масягутовского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Масягутово
	3-4 кв.- 2012г.

	23
	Исполнительный комитет Микулинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423306, РТ, Азнакаевский район, с.Микулино, ул.Советская,74
	3-4 кв.- 2012г.

	24
	Исполнительный комитет Сарлинского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423315, РТ, Азнакаевский район, с.Сарлы, ул.Центральная,74.
	3-4 кв.- 2012г.

	25
	Исполнительный комитет Сапеевского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Сапеево
	3-4 кв.- 2012г.

	26
	Исполнительный комитет Сухояшского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423325, РТ, Азнакаевский район, с.Большой Сухояш, ул. Советская,30.
	3-4 кв.- 2012г.

	27
	Исполнительный комитет Тойкинского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423302, РТ, Азнакаевский район, с.Тойкино, ул.Джалиля, д.19.
	3-4 кв.- 2012г.

	28
	Исполнительный комитет Татарско-Шуганского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423327, РТ, Азнакаевский район, с.Татарский-Шуган
	3-4 кв.- 2012г.

	29
	Исполнительный комитет Тумутукского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Тумутук
	3-4 кв.- 2012г.

	30
	Исполнительный комитет Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Уразаево, ул.Энгельса,65.
	3-4 кв.- 2012г.

	31
	Исполнительный комитет Урманаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Урманаево
	3-4 кв.- 2012г.

	32
	Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Урсаево
	3-4 кв.- 2012г.

	33
	Исполнительный комитет Учаллинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Учалле, ул.Советская, д.51.
	3-4 кв.- 2012г.

	34
	Исполнительный комитет Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423324, РТ, Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная, д.35.
	3-4 кв.- 2012г.

	35
	Исполнительный комитет Чемодуровского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	423307, РТ, Азнакаевский район, с.Чемодурово, ул.Нагорная, 1 "а"
	3-4 кв.- 2012г.

	36
	Исполнительный комитет Чубар-Абдуловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ
	РТ, Азнакаевский район, с.Чубар-Абдуллово
	3-4 кв.- 2012г.


