Информация  по программе комплексного развития социальной  инфраструктуры  Учаллинского сельского поселения  Азнакаевского муниципального района  на 2019-2029 годы, принятого  постановлением № 13 от 25.08.2017

за 2021 год.

Цель программы:

-Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями социально-бытового назначения;

-Повышение комфортных условий жизни населения и определение четкой сбалансированной перспективы развития данной инфраструктуры.

-Улучшение социально-экономического развития Учаллинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ.

Задачи программы:

- повышение уровня обеспеченности населения Учаллинского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры;

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Учаллинского сельского поселения;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Учаллинского сельского поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Учаллинского сельского поселения;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Учаллинского сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные результаты:

Обеспечение Учаллинского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной численности населения;

Удовлетворение спроса на услуги социальной инфраструктуры.

| № | Наименование мероприятия | исполнители | Срок исполнения | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт спортивного зала (государственная программа Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта») - 250 тыс. руб. | РБ | В течение 2019-2029 годов | В 2020 году выполнен ремонт спортзала села Учалле |
| 2 | Благоустройство территории Общественного Центра с. Учалле | Исполнительный комитет сельского поселения | В течение 2019-2029 годов | В 2021 году благоустроена территория Общественного центра села Учалле |
| 3 | Строительство детской площадки на территории МФЦ в д. Якты- Куль | Исполнительный комитет сельского поселения | В течение 2019-2029 годов | В 2021 году за средства самообложения граждан завершено строительство детской площадки на территории д. Якты- Куль. |
| 4 | Увеличение площади торговых предприятий до 55 кв. м. | Исполнительный комитет сельского поселения | В течение 2019-2029 годов по мере необходимости |  |

Глава                                                                                                                   Г.М.Тухватуллина