# Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю помогло вернуть заказчику почти миллион рублей

Хабаровский край , 29.07.2023 г.

Согласно договору, подрядчик обязался построить на дачном участке заказчика здание бани по индивидуальному проекту. Срок строительства был установлен в 3 месяца. Заказчик внес на счет исполнителя предоплату в общем размере 800 тыс. руб.

Однако через три месяца работы подрядчиком были прекращены без объяснения причин. На месте здания, которое к тому моменту должно было быть законченным, находился лишь деревянный каркас. По подсчетам заказчика, из внесенных 800 тыс. строители «освоили» 480,7 тыс. руб. На неоднократные попытки связаться с подрядчиком тот не реагировал, причины приостановления работ не озвучивал.

Из-за нарушения сроков выполнения работ заказчик направил строителям претензию и отказался договора, попросив вернуть денежные средства, превышающие размер выполненной работы (319 тыс. руб.).  Потребитель обратился в суд.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю было привлечено в суде для дачи заключения по делу о защите прав потребителей.

Согласно ст. 4 Закона о защите прав потребителей РФ от 07.02.1992 № 2300-1, если исполнитель при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях выполнения работы, исполнитель обязан выполнить работу, пригодную для использования в соответствии с этими целями.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 28 Закона, потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

Суд учел позицию, вынес решение и в его пользу:
-денежные средства в сумме 319329 руб.,
-неустойку 319329 руб.,
-компенсацию морального вреда 10000 руб.
-штраф 324329 руб.

Источник: Управление Роспотребнадзора по РТ